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一、总体要求

1.适用范围。在浙江省行政区域内依法必须招标的房屋建筑工程与市政基础设施工程监理项目，招标人应使用本示范文本编制招标文件。

2.公平竞争。招标人应严格落实招标投标“七个不准”，引导和促进公平竞争。

（1）不准限定投标人的所有制形式、组织形式或者股权结构；
（2）不准设定与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；
（3）不准设置或者变相设置与业务能力无关的规模、成立年限和明显超过项目要求的业绩要求等门槛限制潜在投标人；
（4）不准在采用通用技术标准的一般项目中设置资质、业绩、奖项等加分项；
（5）不准明示或者暗示评标专家对不同所有制投标人采取不同评价标准；
（6）不准对不同所有制投标人设置或者采用不同的信用评价指标；
（7）不准有其他违反法律、法规规定，限制或者排斥民营企业参与投标的行为。

3.括号加斜体字部分为提示性内容，由招标人选择或填写相关内容，有下划线和投标人须知前附表空白部分，由招标人根据招标项目实际情况和国家有关法律法规规定进行填写；确实不需要填写内容的，用“”标示。“☐”为选择性条款，如需选用则在“☐”内打勾。

4.除“可选择部分、下划线空白部分、斜体字部分”由招标人根据实际情况填写外，其他文字不得改动。

5.建设项目使用本范本时，交易平台、开标地点、纸质及电子招投标文件获取（下载）和递交（上传）地址、投标保证金账户等内容可根据实际情况修改。

6.政府采购工程应按照《浙江省财政厅等6部门关于印发政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》（浙财采监〔2023〕4号）的要求，在招标文件的招标公告、投标人须知及其前附表等条款中明确支持中小企业发展政策的有关约定。

7.采用公开招标方式的，在招标文件送有关行政监督部门备案前，招标人应在交易平台或省公共资源交易服务平台向社会公众公示不少于3日。 

8.招标人应坚持充分竞争的原则，对潜在投标人的资质、业绩、人员执业资格等资格条件和资信标评审因素等招标要求的整体设置进行合理性预估，确保具备同等竞争条件的潜在投标人的数量，保障项目招投标具有充分竞争性。

9.投标人资质条件应满足资质标准要求，并提供“资质动态核查结果证明”；招标人在制定招标文件时，应明确投标人需提供的“资质动态核查结果证明”发布的时间节点，充分给予投标人编制投标文件时间。

10.鼓励招标人开展“不见面开标”“电子远程异地评标”等电子化、数字化手段在招投标运用。

二、招标公告部分（或投标邀请书）

（一）招标项目基本信息

1.项目名称、文号，应与《工程项目可行性研究报告》批复或初步设计批复内容一致。

2.项目建设规模。应与《工程项目可行性研究报告》批复或初步设计批复等前期审批资料一致。其中项目概算应根据前期审批内容进行填写，概算汇总表中不能反映本次招标的投资概算值时，应根据经批准的详细概算文件汇总计算；本次招标建安工程概算，应根据前期审批内容中相应的招标工程范围汇总填写。

3.建设地址、建成时间、资金来源、投资比例。按《工程项目可行性研究报告》批复或初步设计批复等前期审批资料填写。

4.项目业主。即本招标项目的法人或其他组织。

5.招标人。是依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

6.代理机构。为本次招标提供招标代理服务的机构。自行招标的，括号内的代理内容应删除。

7.招标人应合理规划项目建设。经相关部门审批后实施分阶段（标段）招标的，招标项目的工程名称应体现本次招标内容。

8.更换总监理工程师。因以下原因，监理单位可提出更换总监理工程师：

（1）工程因故停工3个月及以上或领取中标通知书后未开工达3个月以上的。

（2）从中标单位离职的（需提供变更或取消注册证明）。

（3）因《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）第十三条原因无法延续注册的。

更换的总监理工程师应具备与原总监理工程师同等条件。

本次招标内容

1.本次招标内容。尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、服务要求等。

2.估算（或概算）造价。应根据《工程项目可行性研究报告》批复或初步设计批复等前期审批资料填写本次招标范围的估算（或概算）造价，批复汇总表不能反映本次招标估算（或概算）造价的，应根据经批准的估算（或概算）详细文件汇总计算。

3.按照《浙江省财政厅等6部门关于印发政府采购工程落实支持中小企业发展政策的通知》（浙财采监〔2023〕4号）的要求，在政府采购工程落实支持中小企业发展政策。

（三）投标资格条件、要求

1.企业资质要求。根据本次招标内容及住房和城乡建设部工程监理企业资质标准的有关规定，按照完成本次招标工程所需的最低资质条件设置投标人资质及等级要求，不得以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人。

2.联合体。如完成本次招标工程需要投标人同时具备2项或以上资质时，不得排斥联合体投标人。

3.拟派项目总监理工程师资格要求。应按照《注册监理工程师管理规定》及完成本次招标工程所需的最低资格条件设置拟派项目总监理工程师的专业执业资格。

4.业绩要求。招标人需投标人或项目负责人具备类似工程业绩的，数量不得超过1个，工程业绩设置的指标条件原则上不超过2个。设置的业绩指标条件不得高于该标段相关指标要求（其中，以建筑面积、工程造价、合同金额作为业绩指标条件的，不超过该标段相关指标的80%），且应在招标文件中载明要求提供的证明材料名称和形式（包括中标通知书、合同、工程竣工验收文件等。如上述材料所承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，需同时提供其他相关的竣工验收资料，包括但不限于竣工验收阶段及之后签署的工程资料，如竣工图、工程价款最终结算凭证等。）招标人可根据业绩的具体要求，按照宜少不宜多的原则从上述证明材料范围中选择相应的证明材料，并明确证明材料载明信息不一致时的认定顺序。

5.在建工程。招标人若允许拟派项目总监理工程师有在建工程的，允许在建项目的个数和相关条件（在建项目所在地区、工程等级、查询网站等）由招标人根据相关法律法规规定自行拟定。一名注册监理工程师最多能同时担任3个项目的总监理工程师。

6.无行贿犯罪记录。投标人不必提供外证或自证材料，可由招标人在定标前向中国裁判文书网查询。

7.列入失信被执行人名单的从业人员不得参与项目招投标活动。

（四）招标文件的获取

1.招标文件的获取为网上下载形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确招标文件发售方式及时间，发售期不得少于5日。截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。
2.疑问提交时间。招标人依法设定，具体时间应充分考虑投标人获取、阅读招标文件、提出疑问的时间，同时要为答疑预留一定的时间。

3.补充（答疑、澄清）招标文件发布日期。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，应充分考虑在投标截止时间前可能发生的变化。

4.投标截止时间。自招标文件发出之日起至投标截止时间不得少于20日。招标人应考虑补充（答疑、澄清）招标文件可能影响投标文件编制内容的，且必须在投标截止时间15日前发布的规定，应适当安排投标截止时间。投标截止时间如遇国家法定休假日的，应顺延至法定休假日后的第一个工作日。

5.投标文件的递交方式为电子网上传输提交形式。招标人应在招标公告（或投标邀请书）及招标文件中明确投标文件递交方式及时间，还应明确是否需要同时递交纸质投标文件。

三、投标人须知前附表部分

1.条款号 1.1.2—1.2.2。与招标公告（或投标邀请书）相关内容填写一致。

2.条款号 1.3.1招标范围。应与招标公告（或投标邀请书）中招标内容一致，具体描述可详见公告。

3.条款号 1.3.2计划监理服务期。服务期应满足招标文件要求，并应当允许投标人提出优于服务期的投标承诺。

4.条款号 1.4.1-2.2.1。根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

5.条款号3.5.3实质性响应招标文件及评审打分资料。本栏是示范文本特别增加的内容，招标人应将要求投标人提交的所有资料列在本栏。

6.条款号6.1.1评标专家抽取与使用：按照《浙江省综合性评标专家库管理办法》（浙江省人民政府令第279号）规定。全省范围内依法必须招标的工程建设项目评标专家应从省综合性评标专家库中随机抽取，国家或省政府有特殊要求、库内符合条件的专家数量不满足抽取规则要求除外。

7.条款号6.3评标办法。示范文本提供了技术标通过制综合评估法、技术打分制综合评估法和评定分离法，招标人应根据本次招标的实际情况合理选定评标办法。

8.条款号10.1否决投标的情形。招标人在编制招标文件时，应将所有否决投标的情形、以肯定句式集中列入本栏；凡未列入此栏内容的要求，均不得作为否决投标的依据。招标人通过补充文件增加、删除或修改否决投标条款的，应当在补充文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

9.条款号10.5特别说明。招标人根据实际情况需要补充的其他内容，应集中在第 10.5条。

四、评标办法

技术通过制的综合评估法：适用于技术较为简单的三级及以下房屋建筑和市政基础设施工程监理招标。工程等级划分以《工程监理企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第158号）为准。

技术打分制的综合评估法：适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程监理招标。

五、合同文本部分

协议书格式及通用合同条款可省略，专用合同条款，招标人可根据工程实际情况在补充部分予以补充。
绍兴市镜岭水库供水工程-宋六陵水厂连接线工程爆破安全监理项目

招
标
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件

招标人：绍兴市制水有限公司（盖章）
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☑第一章 招标公告

绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程爆破安全

监理项目招标公告

                                        项目编号：A         
1.招标条件

绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程爆破安全监理项目已由绍兴市发展和改革委员会以2503-330600-04-01-185444批准建设，建设资金来 自自筹，出资比例为国有资金100%，项目业主为绍兴市制水有限公司，招标人为绍兴市制水有限公司，委托代理机构为浙江信达咨询监理有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的爆破安全监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目：☑投资估算29000.11万元，☑工程概算约22784.39万元，其中建安工程造价约19505.1477万元（暂定）；建设规模：镜岭水库输水工程的宋六陵分水口至宋六陵水厂原水预留接口的连接线工程，连接线全线采用隧洞结构（其中穿梅园村段和终点宋六陵水厂西侧部分采用浅埋钢管结构），总长约5778m（范围为桩号为JK0+000~JK0+29.882和K0+000.00m~K5+748.118m），衔接段隧洞长29.882m，1号隧洞长2986m，2号隧洞长2235.5m,3号隧洞长74m，埋管长452.618m，隧洞断面型式采用有压圆形结构，其中，钢筋混凝土衬砌段衬后洞径为3.40m，钢管内衬段内径为2.60m，埋管段钢管直径为2.60m。主线隧洞衬后中心高程为57.04m～52m。施工期间设置1条临时施工支洞，1#支洞与主洞交叉点桩号为K0+980m，投影长度为249.23m，采用城门洞型。全线共设置了1条临时施工便道（位于1号隧洞出口与2号隧洞进口之间）。主线隧洞、施工支洞主要采用钻爆法施工（局部结合静爆法施工）。建设地点：绍兴市柯桥区、越城区。
2.2本次招标范围：绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程范围内爆破安全监理服务，主要工作内容（包括但不限于）：监督检查爆破作业单位是否按照设计方案施工，监督检查爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业，监督民用爆炸物品领取、保管、使用、清退制度的落实情况，监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向发包人和公安机关报告等。
☑本次招标控制价183.6万元。

2.3计划监理服务期：

☑1200个日历天（具体与施工工期同步），从/年/月/日起，至/年/月/日止。

□从招标人书面确认监理单位进场后     个日历天。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留 

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1本标段整体面向中小企业；

□2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

2.7其他：  /  。

3.投标人资格要求

（一）投标人

3.1有效的中华人民共和国公安部监制的爆破作业单位许可证（营业性）二级及以上资质（从业范围须包括安全监理）（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；

3.2本次招标（□接受/☑不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
□3.3自     年   月   日以来投标人（□承接过/□完成过）      业绩。
□3.4在  / （设区市级及以上住房城乡建设主管部门）公布的监理企业信用评价中须具有     （A、B、C、D、E）等级及以上；或在 / （省级及以上住房城乡建设主管部门）公布的监理企业信用评价中信用分在 / 分及以上。

□3.5面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声明函》；

3.6   / （招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求）。

（二）拟派总监理工程师

3.7具有注册在投标人单位在有效期内的公安机关核发的高级/B级及以上爆破作业人员许可证（专业）国家注册监理工程师资格；

☑3.8自2021年 7 月 1 日以来以总监理工程师身份（□承接过/☑完成过） 中国境内爆破等级B级及以上爆破安全监理项目业绩。（注：业绩时间以爆破作业项目备案表审批通过日期为准；本项目不接受分包业绩；业绩证明材料要求：需同时提供监理中标通知书、爆破作业项目审批许可表及爆破作业项目备案表、监理合同和竣工验收证明材料（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书等）。工程规模以爆破作业项目备案表为准，项目总监理身份以监理中标通知书、监理合同为准（二者必须一致）。若为全过程工程咨询业绩的，投标单位需在全过程工程咨询中承担监理任务；如上述材料所承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，须提供行业主管部门出具的证明材料（需加盖行业主管部门单位公章）或提供竣工验收阶段及之后签署的工程资料（如竣工图、工程价款最终结算凭证等）。）
3.9本次招标（□允许/☑不允许）拟派总监理工程师有在建合同工程。□允许的，应满足下列要求：

3.9.1投标人提供在建工程业主出具的同意书；

□3.9.2招标人对拟派总监理工程师有在建工程的具体要求 （招标人对拟派总监在建工程的数量（不超过2个）、等级、所在区域有要求时明确）。

3.10 拟派项目总监理工程师须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月连续未中断的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效）。若项目总监理工程师为事业编制的，则提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月连续未中断的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求）。

（三）其他

3.11投标人及其拟派总监理工程师自 2023年 7月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（由招标人在定标前向中国裁判文书网查询）；

3.12拟派总监理工程师未被列入失信被执行人名单（由招标人在定标前查询）；

3.13 本工程爆破作业施工单位和爆破安全评估单位不得参与本次投标，否则按否决投标处理（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求）。

4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件及其相关附件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放，网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（ http://220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberLogin）；

4.2招标文件下载网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http:220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin），潜在投标人自行下载招标文件；

4.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

注：请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：2026年  月  日14时30分；

5.2投标文件的递交方式：电子招标投标交易平台，网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台。

6.监管机构：绍兴市住房和城乡建设局
7.联系方式

招标人：绍兴市制水有限公司 

地  址：绍兴市越城区阳明路150号
联系人：
何工  

电  话：0575-85723309 

邮  箱：
    /      
招标代理机构：浙江信达咨询监理有限公司
地  址：绍兴市越城区二环北路38号第六空间5楼546室
联系人：喻工

电  话：19812402715

邮  箱：337853145@qq.com 
2026年  月  日



第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编
列
内
容

	1.1.2
	招标人
	名 称 ：绍兴市制水有限公司

地 址 ：绍兴市越城区阳明路150号

联系人：何工

联系电话：0575-85723309

电子邮箱：

	1.1.3
	招标代理机构
	名 称 ：浙江信达咨询监理有限公司

地 址 ：绍兴市越城区二环北路38号第六空间5楼546室

联系人：喻工

联系电话：19812402715

电子邮箱：337853145@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市镜岭水库供水工程-宋六陵水厂连接线工程爆破安全监理项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区、柯桥区

	1.2.1
	资金来源及

比例
	国有资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	☑见招标公告   □见投标邀请书

	1.3.2
	计划监理服务期
	☑1200个日历天（具体与施工工期同步），从/年/月/日起，至/年/月/日止。 

□从招标人书面确认监理单位进场后    个日历天。

投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。

	1.4.1
	投标人资格

条件、要求
	☑见招标公告   □见投标邀请书

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求；其他：           。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织。

□组织。


联系人：        ；联系电话：            。

踏勘时间：      ；地点：               。

	1.10
	投标预备会
	☑不召开。

□召开，时间：       ；地点：          。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	☑不允许。

□允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： 非实质性要求允许细微偏离 。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	 招标补充文件（若有） 。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：2026年   月 
日  
时  
分。（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）。

提交形式： 请在上述时间前将word格式和加盖电子公章的PDF格式的投标提问书发送至337853145@qq.com邮箱中 。

联系方式： 19812402715 联系人： 喻工 。

	2.2.2
	招标文件澄清的发布
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 
在当地 绍兴公共资源交易网 https://ggb.sx.gov.cn 上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清、修改的时间
	潜在投标人应自行关注当地 绍兴公共资源交易网 https://ggb.sx.gov.cn 发布的补充文件信息，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	投标文件的组成
	投标文件由资格审查资料、技术标和商务标组成。

资格审查资料：（1）资格审查申请函；（2）实质性响应招标文件资料。

技术标：（1）评审打分资料；（2）其他资料：投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）。

商务标：（1）投标函；（2）监理费报价表。

	3.1.7
	其他需要投标人阐述的内容
	     /   。

	3.1.9
	构成投标文件其他材料
	     /   。

	3.2.3
	最高投标限价
	本次招标最高投标限价为：□经批准的概算监理费，即：    
万元；☑其他183.6万元 。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	    /    。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	☑要求递交投标保证金。

（一）投标保证金的金额：人民币 3 万元。
（二）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。
（三）投标保证金的缴存方式：

投标保证金的形式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出）。

☑1.交纳要求（转账）：

账户：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行股份有限公司营业部；账号：                 ；

☑2.交纳要求（银行保函/保证保险/担保公司担保）：招标人接受投标保证金电子保险、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（https://xc.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk/memberLogin）中自主选择办理。保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。

□3.其他：    /   
备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

（四）投标保证金不予退还的情形：

1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

☑4.拟派项目总监理工程师在投标截止日有不符合招标公告中有关在建合同工程任职要求的情形。

□5.其他   /   。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

1.现金转账形式，转账现金不予退还。

2.银行保函，招标人作为受益人向银行提起索赔。

3.保证保险，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

4.担保公司担保，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.5.3
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	（一）实质性响应招标文件资料

1.企业法人营业执照；

2.法定代表人授权委托书（投标文件由委托代理人签字的提供）；

□3.联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）；

☑4.爆破作业单位许可证；

5.投标人  年  月  日（招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；
6.拟派项目总监理工程师资格证明材料：注册执业证书或其他证书；

☑7.拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书（招标人不允许总监理工程师有在建工程的提供）；

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单）（招标人要求递交投标保证金的提供）；

□9.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）；

☑10.对监理人员配备的要求响应资料（详见第六章《服务技术标准及要求》）；

11.《投标诚信函》；

12.满足本招标公告要求的投标人、总监理工程师业绩证明材料、拟派总监理工程师社保证明材料（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他实质性响应的资料）。
（二）评审打分资料：
1.投标人诚信评分（提供查询结果截图或者承诺函）；

2.符合评标办法要求的投标人业绩证明材料；

3.符合评标办法要求的拟派项目总监理工程师业绩证明材料；

4.符合评标办法要求的相关人员的职称证书； 

5.浙江省建筑市场监管公共服务系统上最近一期公布的监理企业信用评价查询记录截图；

6.监理大纲（格式自拟）。
以上（一）、（二）条涉及证书、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过系统澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许。

□允许。

	3.7.3
	签字或盖章

要求
	（一）☑电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖单位电子公章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体共同投标协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

□纸质投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖单位公章、法定代表人（或其授权代表）签字或盖章。联合体投标的，除联合体共同投标协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位公章、法定代表人（或授权代表）签字或盖章即可。
（二）其他要求：投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章。

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件一份。中标人在公示结束后向招标代理机构提交纸质投标文件7份。（投标人提供的纸质投标文件，须从交易平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。）

	4.1
	投标文件的密封、标记和电子投标加密要求
	/

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见招标公告

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	（一）将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件，在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至电子招标投标交易平台，网址：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 （http:220.187.225.202:8088/TPBidder-ztk/memberlogin）。 
□（二）项目总监理工程师；□拟派驻本项目其他监理人员； 持本人有效身份证明及投标单位为其连续缴纳的近 个月社保证明（或其他相关证明材料），在 时间前到达以下地点参加答辩： 
（线上不见面方式）。 
□（三）将数据存储设备在投标截止时间前按招标文件要求递交至以下地点：  。递交数据存储设备等材料时 
应同时携带递交人授权委托书及身份证原件。 
本项目投标文件投标人采用□现场递交，投标人将密封的投标文件在投标截止时间前递交至绍兴市公共资源交易中心指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 
1.递交投标文件的投标人少于3个的； 
2.其他：   /   。

	4.4
	投标文件的拒收情形
	（一）投标人未按规定密封的投标文件。

（二）未在投标截止时间前递交投标文件。

□（三）未接到投标邀请书单位的投标文件（采用邀请招标的）。

	5.1
	开标时间

和地点、参加开标会议的要求
	（一）开标时间：同电子投标文件上传截止时间 。

（二）开标地点：绍兴市公共资源交易中心楼指定的开标室。

（三）开标平台：绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台 。

（四）其他：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。不见面开标大厅网址为：http://220.187.225.202:18088/BidOpening/bidopeninghallaction /hall/login，建议使用IE11浏览器访问。

	5.2
	开标程序
	（一）开标程序： 
1.宣布开标 
2.公布投标人数量 
3.投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准） 
4.参数录入（若有） 
5.公布开标结果 
6.开标结束 
（二）特殊情况的处理： 
1.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
2.如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人 CA 锁原因导致招标人解密环节出现问题，招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。
3.因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。
4.其他：      
□开标特别说明：       （结合地方电子评标系统相关条款可进行更改）。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会成员：共 7人，其中招标人代表  1  人，库选经济、技术专家 6 人（库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）。库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》相关规定。

直接确定评标委员会成员：技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任，经有关行政监督部门核准确定。

	6.3
	评标方法
	□综合评估法

□技术通过制的综合评估法（三级及以下工程可采用技术通过制）。
□技术打分制的综合评估法。

□评标办法中要求对投标人进行面询、答辩。

答辩人：项目总监理工程师；

□拟派驻本项目其他监理人员。

☑评定分离法。
推荐 3 名中标候选人（3-5家）。推荐的中标候选人不排序。

注：评标委员会推荐的中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价业绩等方面缺陷不能作为推荐中标候选人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，由原评标委员会取消其推荐资格，原中标候选人除外的投标单位，由评标委员会根据招标文件推荐中标候选人的规则，按推荐数量的要求，递补进入定标入围。若推荐的所有中标候选人均存在以上情形的，本项目将重新组织招标。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新组织招标。

	6.4
	中标候选人公示
	公示媒介：绍兴公共资源交易网https://ggb.sx.gov.cn  （网址）

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人（综合评估法适用）
	□是

☑否，推荐的中标候选人数量： 3 个。

	7.1.1
	☑定标委员会（评定分离法适用）
	定标委员会：共 5 人（5人及以上单数）。定标委员会由招标人负责组建，确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

	7.1.2
	□面询、答辩（评定分离法适用）
	□定标委员会要求对中标候选人进行面询、答辩，并出具面询、答辩报告作为定标要素之一。

答辩人：拟派项目总监理工程师；

☑拟派驻本项目其他监理人员：（招标人应在招标文件中明确具体监理人员）。

	7.1.3
	☑定标要素及具体内容（评定分离法适用）


	☑价格因素：
☑企业匹配性（主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年来的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等）：
☑企业信誉：

☑监理大纲：

☑拟派团队能力与水平：

☑评标报告：

□质询或（和）考察报告：

□现场面试情况：

☑招标人认为需要考量的其他因素：

	7.1.4
	☑定标方式（评定分离法适用）
	定标委员会按下列方法确定中标人

☑票决法

□集体议事法

□ 其他定标办法：           。

	7.4.1
	履约保证金
	履约保证金形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

履约保证金金额：合同总价的 2 %（不得超过 2%）。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 
□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 
3.投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。
4.法律法规规定的其他情形。 
□5.（招标人认为需添加的其他情形）。

	10.1
	否决投标的情形
	（一）凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面（含通过交易系统在线质询）或其他合理方式询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

（二）投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过质询程序，其投标文件将被否决：

1.投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表 3.5.3 中“（一）实质性响应招标文件资料”内容为准）；

2.投标人被本次招标项目所在地县级以上主管部门依法限制投标且在限制期内的；

3.投标文件未按招标文件的要求（以投标人须知前附表第3.7.3 项规定为准）签字或盖章的；

4.委托代理人无有效的授权委托书的；

5.组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；
6.投标人存在招标文件投标人须知 1.4.3 项、3.5.2项和投标人须知前附表第10.5款第（五）点规定情形的；

7.投标函载明的服务期短于招标文件规定的计划服务期的；

8.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

9.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

10.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

11.投标函载明的投标报价或其他关键内容不全或有瑕疵的；

12.投标人未按以下要求进行报价的：投标人须按投标文件格式中“监理费报价表”进行报价；

13.报价评审时，投标人拒绝以下条款修正的：①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；②当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价；③当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

14.主要服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的；

15.采用技术通过制的综合评分法时，投标文件的监理大纲评审存在以下情形之一的：

（1）监理大纲中监理人员的专业配置不符合工程需要；监理人员的权利和责任不明确；

（2）监理大纲中未阐明本工程施工的难点、要点和关键部位，质量控制的保证措施和手段不可行；


（3）现场安全文明施工的监理管理措施不可行；

（4）造价控制、进度控制与合同管理的监理管理措施不可行；

（5）检测仪器和工具不能满足监理工作需要；

□（6）招标人认为必要的其他情形：   /  。
16.采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

17.拟派总监理工程师被列入失信被执行人名单，且在披露期限内的；

□18.未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

19. 
（招标人需要增加的符合法律法规规定的其他内容，无则删除本条）。
20.存在法律法规、规章规定的其他无效投标情况的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	10.2
	异议与投诉
	（一）异议

1.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 个日历天前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起 3 个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

2.投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

3.投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

4.对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应采用通过          （网址）电子平台。
（二）投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 个日历天内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号，第23号修正）规定。

就招标文件、开标、评标结果、定标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

（三）上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；3. 对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准；5. 对定标结果的投诉以中标结果公告的起始时间为准。

投诉受理的具体部门及电话：绍兴市住房和城乡建设局，电话：0575-85115633。

	10.3
	定标前核查
	（一）招标人定标前，将组织：

1.在中国裁判文书网查询拟中标人及拟派项目总监理工程师自2023年7月1日起至投标截止日的行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询结果为准））。
有行贿犯罪记录的，根据招标文件规定取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

2.查询拟中标人及拟派项目总监理工程师等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。
□3.面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。
（二）招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

（三）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：☑重新招标；□按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	（一）对项目总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准：拟派总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。

1.其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

2.在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。

（二）在建项目的项目总监理工程师认定标准：

1.合同协议书尚未签订的，以中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准；中标通知书与合同协议书中总监理工程师不一致的，应提供建设单位相关证明资料。

2.在建项目的总监理工程师发生更换的，投标人应在投标文件中提供项目业主同意更换的证明，原总监理工程师在建项目信息有备案在建设主管部门的，还应同时提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的总监理工程师视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的总监理工程师视为有“在建合同工程”。

	10.5
	特别说明
	（一）本招标文件斜体字部分是根据本次招标内容的具体情况进行相应填写。

（二）投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

（三）投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。

（四）除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与报价清单汇总报价不一致时，以投标函报价为准。

（五）评标委员会评标中发现投标人有下列情形之一的，且经质询澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人的投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同；

3.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

5.不同投标人的投标文件载明的项目监理成员为同一人；

6.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.不同投标人的投标文件相互混装；

8.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出或者通过同一单位或个人的账户购买电子保函；

9.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容；

10.投标人之间约定中标人；

11.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

12.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（六）其他需说明事项：     /    。


第二节 投标人须知

1  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本监理服务标段进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及计划服务期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划监理服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段监理服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）拟派总监理工程师资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的单位；

（4）为本标段的施工单位；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构或施工单位同为一个法定代表人（或相互控股或相互参股或相互任职或相互工作的）；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（7）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（9）被责令停业的；

（10）被本次招标项目所在地县级及以上主管部门暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或全部冻结的；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分。投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务范围及报价要求；

（6）服务技术标准及要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7个日历天，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布澄清文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标函

3.1.2 法定代表人身份证明

3.1.3 授权委托书

3.1.4 联合体协议书（采用联合体投标的提供）

3.1.5 投标保证金

3.1.6 监理费报价表

3.1.7 监理服务大纲

（1）本项目概况；

（2）工作内容和依据；

（3）监理机构的组织机构形式；

（4）监理人员的作业安排和进场计划；

（5）监理人员工作守则；

（6）对本项目的实施意见及重点难点控制；

（7）投入到本项目的总监理工程师、其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及人员到位率的承诺；

（8）投入本项目服务的仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

（9）其他需要投标人阐述的内容见投标人须知前附表 3.1.7 条。

3.1.8 实质性响应招标文件及评审打分资料（详见第七章投标文件格式要求）

3.1.9投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 存在投标人须知前附表第3.4.1条第（四）款情形之一的，投标保证金将不予退还。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复制件。

3.5.2 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.3 实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。 

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4  投标

4.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求

投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在电子平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。

4.4 投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

5  开标

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在招标公告的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标方法

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4  中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3个日历天，公示媒介详见投标人须知前附表。

7  合同授予

□7.1  定标方式（综合评估法）

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
☑7.1  定标方式（评定分离法）

7.1.1 定标委员会的组成见投标人须知前附表。招标人应按以下方法组建定标委员会：
（1）定标委员会成员数量应为5人及以上单数。

（2）定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

（3）招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。其他成员从备选人员名单中随机抽取产生。随机抽取必须在法定交易场所进行。备选人员数量不得少于定标委员会除组长外其他成员数的2倍，数量不足的，可从招标人上下级单位或受招标人委托的专业人员中产生，备选人员名单确定需经招标人“三重一大” 审议通过。

（4）定标委员会成员与中标候选人有以下利害关系的，应当主动回避：为中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属，或与中标候选人有经济利益关系，可能影响公正定标情形的。

（5）定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

7.1.2 定标会议

定标会议一般在评标结果公示结束后10日内召开。定标会议应全程录音录像，并统一密封保存定标投票表、过程记录、录音录像等书面或影音资料，存档备查。定标委员会是否需要在投票前对中标候选人及其项目总监理工程师进行面询或答辩，以及面询或答辩的内容，由招标人根据实际情况确定，并在投标人须知前附表中明确。

7.1.3 定标要素

（1）招标人根据项目实际确定定标要素及其内容，并在投标人须知前附表中明确。定标要素应参考评标委员会评审意见、定标核查情况、质询或考察报告（若定标会议前开展了考察、质询），还可以参考以下方面：

①价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

②企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年来的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

③企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

④监理大纲：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案等；
⑤拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；
⑥招标人认为需要考量的其他因素。 

（2）中标候选人出现下列情况的，定标时应慎重选择：

①投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派总监理工程师有三年内的行贿犯罪和列为失信被执行人名单；

②近三年内承接过的项目中有严重违约或工程重大质量安全事故；

③近三年内被查实存在挂靠、转包等严重违法违规行为；

④投标报价明显高于其他中标候选人的。

招标人应在定标报告中设置专门章节，明确中标人关于本条事项的核查情况。

7.1.4 定标方式见投标人须知前附表。

（1）票决法：

(直接票决法：定标委员会通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，取投标报价最低的2名再次票决确定中标人。

(逐轮票决法：定标委员会通过投票，每轮淘汰1名票数最少的中标候选人，最终确定中标人。票数最少中标候选人出现并列时，取投标报价最低的确定中标人。

(票决价格法：定标委员会通过投票，按得票数多少确定3个中标候选人，再以招标文件规定的价格评分方式确定中标人。

( AUTOTEXT  input543 \* MERGEFORMAT 票决抽定法：通过投票，按得票数多少确定3个中标候选人，从中抽定中标人。

集体议事法：由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

其他定标办法。

7.2  中标结果公告

招标人自确定中标人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标结果公告，公示期不少于3个工作日。

7.3  中标通知

在本章第 3.3 节规定的投标有效期内，招标人发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4  履约保证金

7.4.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。
7.4.2  中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5  签订合同

7.5.1  招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内（须在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的工程建设项目，报经原项目审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

9  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员及相关工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，应当严格遵守保密规定，不得以任何形式向外透露定标委员会成员名单、考察报告、中标人推荐以及与定标有关的其他情况。定标委员会成员需接受纪检监察部门对定标会议的监督。
9.6  异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。

10  需要补充的其他内容

10.1  否决投标的情形：
见投标人须知前附表。

10.2  异议与投诉：
见投标人须知前附表。

10.3  定标前核查：

见投标人须知前附表。

10.4  在建合同工程的认定及变更证明：

见投标人须知前附表。

10.5  特别说明：

见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表

          （项目名称）   
标段监理开标记录表

开标时间： 
年
  月   日  
时 
分

开标地点：                        。

（一）唱标记录

	序号
	投标人
	投标报价（元）
	总监理工程师
	监理

人数
	计划监理服务期
	权重系数（如需抽取）
	投标保证金缴纳情况
	投标人确认
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的招标控制价
	


开标过程中的其他事项记录

招标人代表：       记录人：          监标人：
              

   
年 
  月     日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：        
 
           （投标人名称）：

    
 （项目名称）   
标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于   
年   月   日   时前通过招投标交易平台                    反馈。

    （项目名称）监理招标评标委员会

 
  年 
   月 
  日

附表三：问题的澄清
问题的澄清

编号：        

    
  （项目名称）   
标段监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：     
）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：（盖章） 

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

   
年    
月    
日
附表四：中标通知书
中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评、定标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	总监理工程师
	

	中标金额
	（大写）：         （小写）：          

	服务期
	

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	


招标人： 
（盖章）
招标代理单位： 
（盖章） 

   
年    
月 
  日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于   年   月   日（投标日期）所递交的 
    （项目名称） 
   标段监理投标文件，确定（中标人名称） 为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： 

（盖章） 

法定代表人： 
（盖法定代表人章）
   
年 
月 
日

附表六：确认通知

确认通知

 
         （招标人名称）：
我方已接到你方 
年 
月 
日发出的 
    
（项目名称）
  标段监理招标关于中标结果的通知，我方已于  
 年 
月 
日收到。

特此确认。

投标人： 
   （盖单位公章）

     年  
月    日

第三章 评标定标办法

□技术标通过制的综合评估法

□技术标打分制的综合评估法

☑评定分离法

评定分离法
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招标投标条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，制定本办法。

第一节 评标办法

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组建见投标人须知前附表，成员为不少于5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持质询、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信、业绩评审；

（四）投标文件的监理大纲评审；

（五）投标文件的报价评审；

（六）答辩评审；

（七）必要时对投标文件中的问题进行质询，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（八）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（九）完成评标报告，以不排序的形式向招标人推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形” 第（二）款内容之一的，经询问核实并认定后，该投标文件符合性评审不通过应予以否决，不再进入后续的评审程序。

2.质询

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织质询。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注平台中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）质询应通过交易中心电子招投标交易平台或其他合理方式通知相关投标人。质询问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式或其他合理方式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信、业绩评审

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。

1.投标人诚信评分（采用扣分法，扣分不设分值限定，以实际次数扣分）

投标人在投标截止日前因工程监理或招标投标原因导致被省级及以上行政主管部门作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以省级及以上政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省级及以上行政主管部门作出处理决定的时间为准。
☑2.监理业绩及项目团队评分（8分）

☑（1）自2021年7月1日以来，投标人完成过中国境内爆破等级B级及以上爆破安全监理项目业绩的，得3分。（注：业绩时间以爆破作业项目备案表审批通过日期为准；本项目不接受分包业绩；业绩证明材料要求：需同时提供监理中标通知书、爆破作业项目审批许可表及爆破作业项目备案表、监理合同和竣工验收证明材料（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书等）。工程规模以爆破作业项目备案表为准。若为全过程工程咨询业绩的，投标单位需在全过程工程咨询中承担监理任务；如上述材料所承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，须提供行业主管部门出具的证明材料（需加盖行业主管部门单位公章）或提供竣工验收阶段及之后签署的工程资料（如竣工图、工程价款最终结算凭证等）。）

注：同一项目业绩，项目总监和投标人可重复得分。此处的业绩不可与“投标人资格要求”中的“业绩要求”为同一业绩。
☑（2）自2021年7月1日以来，拟派项目总监理工程师以总监理工程师身份完成过中国境内爆破等级B级及以上爆破安全监理项目业绩的，得2分。（注：业绩时间以爆破作业项目备案表审批通过日期为准；本项目不接受分包业绩；业绩证明材料要求：需同时提供监理中标通知书、爆破作业项目审批许可表及爆破作业项目备案表、监理合同和竣工验收证明材料（包括：竣工验收报告或竣工验收备案证明或竣工验收证书等）。工程规模以爆破作业项目备案表为准，项目总监理身份以监理中标通知书、监理合同为准（二者必须一致）。若为全过程工程咨询业绩的，投标单位需在全过程工程咨询中承担监理任务；如上述材料所承载的证明内容不能完全体现业绩要求的，须提供行业主管部门出具的证明材料（需加盖行业主管部门单位公章）或提供竣工验收阶段及之后签署的工程资料（如竣工图、工程价款最终结算凭证等）。）
注：同一项目业绩，项目总监和投标人可重复得分。此处的业绩不可与“投标人资格要求”中的“业绩要求”为同一业绩。

☑（3）项目总监理工程师及项目班子关键岗位配备人员的资格：拟派监理工程师、监理员持有高级/B级《爆破作业人员许可证》，每个得0.75分；拟派监理工程师、监理员持有中级/C级《爆破作业人员许可证》，每个得0.5分，每人只计一次，本项最高得3分。

注：须提供相关证书、社保证明；项目组人员投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目总监理工程师为事业编制的，则提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（招标人认为需要增加的符合法律法规规定的其他要求）

□3.企业信用（4分）

信用评价得分按照项目所在地（设区市级及以上住房城乡建设主管部门）公布的监理企业信用评价等级：

本次招标部分的概算建安造价房建工程30000万元及以上，市政公用工程10000万元及以上的项目：A级的得4.0分，B级的得3.0分，C级的得2分，D级的得1分，E级的得0分；

本次招标部分的概算建安造价房建工程30000万元以下，市政公用工程10000万元以下的项目，A级的得4.0分，B级的得3.5分，C级的得3分，D级的得1分，E级的得0分。
投标人自行提供招标公告发布之日起至投标截止日止任意一天的信用报告；因评分每天浮动，评标委员会在评审过程中查询，信用等级发生变化的，以评标委员会查询结果为准；评审过程中因故不能查询的，以投标人自行提供的信用报告为准。

备注：信用评价得分根据浙江省建筑市场监管公共服务系统上公布的监理企业按信用等级进行计取，无信用等级的不计分。
（三）投标文件的监理大纲评审

1.监理大纲评分内容（43分）： 

（1）监理人员（7分）： 

（1-1）监理大纲中监理人员的配置是否符合工程需要；监理人员的资历配置是否合理；

（1-2）对总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确；

监理人员的专业配置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得6.5—7分；较好的，得6.0—6.5分（不含6.5分）；一般的，得5.5—6.0分（不含6.0分）。

（2）质量控制（8分）：

（2-1）监理大纲中对本工程施工的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠；


（2-2）关键部位的旁站监理方案是否完整、可行；

针对本工程质量控制难点分析透彻，工作重点把握准确，具有针对性；监理方案完整、可行的，得7.5—8分；较好的，得7.0—7.5分（不含7.5分）；一般的，得6.5—7.0分（不含7.0分）。

（3）现场爆破安全文明施工：监理管理和控制措施是否有针对性（9分）：

（3-1）针对本工程现场爆破安全文明施工管理难点分析是否透彻，工作重点把握是否准确，是否有针对性；

（3-2）服务大纲中针对乳化炸药（胶状）等危险品的混装运输、存放的监管和控制措施及技术是否合理可行；

针对本工程现场爆破安全文明施工管理难点分析透彻，工作重点把握准确，有针对性，针对乳化炸药（胶状）等危险品的混装运输、存放的监管和控制措施及技术合理可行的，得8.5—9分；较好的，得8.0—8.5分（不含8.5分）；一般的，得7.5—8.0分（不含8.0分）。

（4）进度控制（9分）：

（4-1）针对本工程现场进度控制的方法是否合理、可行；

针对本工程现场进度控制工作重点把握准确，方法合理可行，有针对性的，得8.5—9分；较好的，得8.0—8.5分（不含8.5分）；一般的，得7.5—8.0分（不含8.0分）。

（5）检测仪器和工具（5分）：

检测仪器和工具配置合理，满足监理工作要求的，得4.5—5分；较好的，得4.2—4.5分（不含4.5分）；一般的，得4.0—4.2分（不含4.2分）。

（6）合理化建议（5分）：

针对本项目爆破作业对沿线周边村庄，临近山塘、电力铁塔、文保单位、公路、水厂等基础设施的影响，以及施工现场炸药的使用、管控、爆破作业流程等方面对业主、设计、施工、监理等主体的合理化建议有针对性的，得4.5—5分；较好的，得4.2—4.5分（不含4.5分）；一般的，得4.0—4.2分（不含4.2分）。
2.监理大纲评审分计算

由全体评标专家负责对投标文件监理大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围或未按要求书面说明具体理由的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

（四）投标文件的报价评审

1.由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

（1）评标基准价的计算方法：

评标基准价计算范围为通过符合性审查的投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定，概算建安造价5000万元以上的项目可选 B、C、D级，不足5000万元的项目可选C、D级），计算范围少于15家的则依次降低企业信用评价等级），计算精度保留到元。

□方法一：随机权重平均法

开标时，所有投标文件在 0－1之间随机抽取一个权重系数。

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、Cn），与对应的权重系数（A1、A2、An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

(C1×A1)+(C2×A2)+…(Cn×An)
评标基准价=——————————————————

A1+A2+…An

☑方法二：

评标基准价=A×最高投标限价×（100-i）/100+算术平均值B×（1-A） 

A为权重系数（开标时从0.40、0.42、0.44、0.46、0.48、0.50中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从2、3、4、5、6、7中随机抽取一个值，或由当地主管部门自行确定抽取区间和方法）。 

算术平均值B：投标评标价m≤5个时，全部投标评标价进行算术平均；投标评标价m≥6个时，去除n家高值和n家低值后进行算术平均，n值为m×20%的四舍五入取整值。

（2）计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.报价评分（49分）
（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得49分；

b.投标评标价每低于评标基准价一个百分点，扣0.3分；

c.投标评标价每高于评标基准价一个百分点，扣0.5分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留2位小数。

投标文件的商务标评分不足10分的，计为10分。

□（五）答辩评审（≤8分，若不设置答辩，可将分值分配至报价评审中；招标人也可在定标环节设置答辩评审。）
招标人可根据招标项目的实际需求要求投标人答辩。优7.5-8.0，良7.0-7.5（不含7.5），一般6.5-7.0（不含7.0），评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留2位小数）为投标人的答辩得分。未参加答辩的，得0分。

1.答辩人（入围确定）：

□通过符合性评审和监理大纲评审，且资信评分+报价评分之和排名前        名的有效投标人的拟派项目总监理工程师，□拟派驻本项目其他监理人员        。

□通过符合性评审和监理大纲评审的所有有效投标人的拟派项目总监理工程师，□拟派驻本项目其他监理人员     。

2.答辩方式：□现场语音答复；□书面答复；□电子平台在线答复。

3.答辩通知方式及相关规定：

（1）对通过符合性评审和监理大纲评审的投标人进行预通知（通过电话、短信等方式通知授权委托人）；

（2）报价评分结束后正式通知（通过电话、短信等方式发送给授权委托人）。答辩人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）答辩人应在答辩问题的范围内进行陈述，不得主动澄清其他事项。

4.答辩地点：              。

5.答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。
（六）投标文件的综合评分：

投标文件的诚信、业绩、企业信用评分、监理大纲评分、报价评分、答辩评分的总和。

（七）推荐中标候选人（采用评定分离法）

评标委员会应按以下原则向定标委员会推荐中标候选人名单：

1.数量和推荐方法详见前附表，候选人不标明排序。

2.通过符合性评审的投标人数量≤ 3家（由招标人在3至5之间取值）的，符合性评审合格的投标人均予以推荐。当有效投标人＜3个的，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；如判定仍具有竞争力，则全部进入推荐名单。

3.通过初步评审的投标人数量＞5家的，评标委员会对符合性评审合格的投标人进行资信、服务大纲与报价评审，按照评审得分从高到低进行排序，选择前 3 家（由招标人在3至5之间取值）予以推荐。

4.评审得分相同的，投标报价较低者排名在前，投标报价相同的，资信分较高者排名在前，资信分相同的，采用随机方式，先抽到的投标人排名在前。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1.开标记录；

2.评标内容、过程和结果；

3.质询澄清答辩纪要；

4.否决投标情况说明及依据；

5.推荐中标候选人；

6.中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩；

7.其他建议。

第二节 定标办法

一、定标程序

定标委员会按下列方法在中标候选人中确定中标人：

☑（1）票决法：

☑直接票决法：通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，取投标报价最低的2名再次票决确定中标人。

□逐轮票决法：通过投票，每轮淘汰1名票数最少的中标候选人，最终确定中标人。票数最少中标候选人出现并列时，取投标报价最低的确定中标人。

□票决价格法：通过投票，按得票数多少确定3个中标候选人，再以招标文件规定的价格评分方式确定中标人。

□ AUTOTEXT  input543 \* MERGEFORMAT 票决抽定法：通过投票，按得票数多少确定3个中标候选人，从中抽定中标人。

□（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□（3）其他定标办法：

（当地招投标主管部门依据以上原则结合当地相关文件补充细则）  。

二、定标报告
（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

 1.定标委员会的产生过程；

 2.定标程序；

 3.定标结果；

 4.定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；

 5.定标委员会正式名单、负责人；

 6.质询报告（如组织质询）。

第三节 异议及投诉
中标候选人、否决投标情况和中标候选人投标业绩等评标情况及定标结果将在投标人须知前附表6.4项规定的媒介公示不少于3 天，投标人或其他利害关系人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。

第四章 合同条款及格式


第一部分  协议书
委托人（全称）： 绍兴市制水有限公司                                   

监理人（全称）：                                                                                         

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 

一、工程概况

1. 工程名称：绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程爆破安全监理项目 

2. 工程地点：绍兴市越城区、柯桥区 

3. 工程规模：镜岭水库输水工程的宋六陵分水口至宋六陵水厂原水预留接口的连接线工程，连接线全线采用隧洞结构（其中穿梅园村段和终点宋六陵水厂西侧部分采用浅埋钢管结构），总长约5778m（范围为桩号为JK0+000~JK0+29.882和K0+000.00m~K5+748.118m），衔接段隧洞长29.882m，1号隧洞长2986m，2号隧洞长2235.5m,3号隧洞长74m，埋管长452.618m，隧洞断面型式采用有压圆形结构，其中，钢筋混凝土衬砌段衬后洞径为3.40m，钢管内衬段内径为2.60m，埋管段钢管直径为2.60m。主线隧洞衬后中心高程为57.04m～52m。施工期间设置1条临时施工支洞，1#支洞与主洞交叉点桩号为K0+980m，投影长度为249.23m，采用城门洞型。全线共设置了1条临时施工便道（位于1号隧洞出口与2号隧洞进口之间）。主线隧洞、施工支洞主要采用钻爆法施工（局部结合静爆法施工）。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 建安工程费约为19505.1477万元 。                                        

二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。      

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：
附录A 相关服务的范围和内容；

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：         ，注册号：         。

五、签约酬金

签约酬金为人民币（大写）：          元整（¥         元）。
包括：

1.监理酬金：   /    。

2. 相关服务酬金： /  。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金： /  。

（2）设计阶段服务酬金： /  。

（3）保修阶段服务酬金： /  。

（4）其他相关服务酬金： /  。
六、期限

1. 监理期限：       日历天（具体与施工工期同步），自      年      月      日始，至      年      月      日止。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，费用不作调整。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限：/。
七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年     月     日。

2. 订立地点：     浙江省绍兴市     。

3. 本合同一式  壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人： （盖章）                       监理人：  （盖章）

法定代表人或其授权代表：                法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地址：                                  地  址：
邮政编码：                              邮政编码：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                              开户银行：
账  号：                                账  号：

合同附件
安全生产责任协议书
委托人：                            
监理人：                            
为了贯彻国家和省、市有关建设工程安全生产、文明施工管理的法律法规、标准和规范，提高建设工程现场管理的整体水平，减少和防止各类事故的发生，共同推进建设工程安全生产工作的改进和提高，经甲乙双方协商，特签订 绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程爆破安全监理项目安全生产责任协议书。 
一、安全管理目标：确保无重伤及以上事故。

二、委托人的安全管理责任

1.委托人应按照国家有关规定在各项施工合同中单独计列安全生产措施费用，并及时支付，为承包人履行施工安全责任提供必要的资金。

2.委托人有责任向监理人提供施工现场的水文、地质、气象和安全监测等相关的资料和信息，并定期发布水情或汛情预报。

3.委托人有责任检查、监督和协调工程现场的安全、社会治安、消防、防汛和防灾、抗灾等工作。并将及时发布有关安全的各种指示。

4.委托人负责组织由设计、施工和监理人参加的安全生产委员会，统一组织和协调工程现场的安全工作；并遵照国家有关的安全法律法规和合同规定，检查和监督安全工作的实施。

5.委托人负责与当地政府有关部门协商，根据现场实际情况，尽可能地对工程现场实行封闭管理，以避免外界的干扰或施工对外界人员的影响。

三、监理人的安全管理责任

1.监理人和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准在承包人施工、完工及修补缺陷的整个合同履行过程中实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。监理人和监理工程师应采取切实有效的监理工作手段，按照强化源头控制的原则，严格审批施工技术方案和施工组织设计；强化过程监管，严格按照审批的各类 施工方案和措施加强过程监管，并严肃违章查处，注重应急措施等工作方法强化安全 生产监督管理工作预控和防范。

2.监理人授权的工程总监理工程师，应当由取得相应总监资格及安全管理资格的人员担任，并对工程项目施工方法和作业的安全性、可靠性、稳定性以及施工区域的安全生产承担监理责任。

3.监理人必须配备满足项目安全生产管理需要的人员并持证上岗。监理人应当定期不定期对履行工程合同项目监管的监理人员进行安全管理工作的考核和评价，形成优胜劣汰的竞争机制，对不合格或不称职的监理人员应及时进行补充更换。业主有权对新进场或定期对监理人各级监理人员进行安全生产监理水平、工作能力和安全生产监管素质的考核，对考核不合格或不称职的监理人员有权建议降级使用或不予使用。

4.监理人应贯彻执行国家有关职业健康安全生产法律法规和建设单位有关施工安全管理规定，制定监理人安全生产各项管理规章制度。

5.监理人应编制所监理项目的安全监理实施细则，做好过程控制。

6.总监及其监理工程师应对承包人列入施工合同的安全生产措施费的使用情况进行检查、监督，确保该费用的使用符合国家法律法规和委托人相关规定的要求，并对该费用的审批结果负责。

7.总监及其监理工程师应监督检查施工单位安全生产责任体系的建立与落实情况，督促承包人贯彻国家有关安全生产的法律法规，建立、健全安全管理机构，落实安全生产责任制，建立安全生产规章制度，制定安全操作规程，并提出改进意见，督促其持续改进。

8.总监及其监理工程师必须严格执行工程建设强制性标准，强化安全生产监理工作的源头控制。对违背安全生产的施工程序、施工方法以及不能保证工程安全和施工安全的措施不予批准。一经批准监理人必须严格施工工序和作业的过程监管

9.总监及其监理工程师应当加强对施工现场安全生产、文明施工进行检查监督，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，对现场严重违规、违章行为，依据相关规定处以违约金。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。
10、监理人在履行合同责任过程中，由于监理人员违章或过失导致自身或他人伤害的，监理人应承担全部责任。

11.监理人应及时报告发生的各类事故，配合政府组织的事故调查，监督落实整改意见；参加建设单位、施工单位组织的事故分析调查与处理。

12.本安全生产责任协议书为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力， 自签字盖章后生效。 

委托人：  （公章）                     监理人：  （公章）                          
法定代表人或其授权代表：               法定代表人或其授权代表：

（签字）                              （签字）
签订时间：     年    月    日
合同附件
建设工程廉政协议
委托人：                                   
监理人：                                   
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，委托人与监理人特订立如下合同： 
第一条 合同双方的权利和义务 
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。 
（二）严格执行绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程爆破安全监理项目监理合同文件，自觉按合同办事。 
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。 
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 
监督并认真查处违法违纪行为。 
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 
委托人的义务 
（一）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。 
（二）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
（三）委托人工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 
（四）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 
（五）委托人工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位，不得要求监理人购买合同外的材料和设备。 
第三条 监理人义务 
（一）监理人不得以任何理由向委托人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
（二）监理人不得以任何名义为委托人工作人员报销应由委托人或个人支付的任何费用。 
（三）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加宴请及娱乐活动。 
（四）监理人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任 
（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成经济损失的，应予以赔偿。 
（二）监理人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议工程建设主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。 
第五条 双方约定 
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请监理人或监理人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 
第六条 本合同盖章后生效，作为监理合同的附件，具有同等法律效力。 
第七条 本协议合同有效期与监理合同有效期一致。 
委托人：  （公章）                      监理人：  （公章）      
法定代表人或其授权代表  ：          法定代表人或其授权代表：

（签字）                            （签字）
签订时间：     年    月    日
第二部分 通用条件
1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并加盖单位公章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，在协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商：双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从事与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意

第三部分   专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可使用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  按通用条款  。

2. 监理人义务

监理人为委托人提供优质的爆破安全监理服务，主要包括但不限于以下：
（1）遵守民爆技术监理服务工作的法律法规、标准、规范和行业规章；

（2）检查承包人申报爆破作业的程序，对不符合批准程序的爆破工程，有权停止其爆破作业，并向委托人和有关部门报告；

（3）爆破作业项目开工时，乙方派员同步进场进行爆破安全监理工作，对爆破作业（包括但不限于布孔、验孔、运输、保管、发放、领用、装药、联网、爆破、退库等作业）实施全程安全监理；

（4）监督爆破施工单位按国家相关标准和规范及审批通过的施工方案进行爆破作业，若发现施工单位的爆破作业不符合相关规定，可立即要求其改正、整改或停工，并报告甲方和当地公安机关；

（5）根据施工需要，定期或不定期召开例会，提出并解决爆破施工中相关的问题且做好各种资料的签证工作；

（6）爆破作业期间，现场监理人员应当如实记录监理工作情况，填写监理日志，每月20 日提交当月爆破安全（旁站）监理完整资料给甲方；项目完工后90 天内，乙方应制作监理工作报告提交给甲方和批准爆破作业项目的公安机关；

（7）乙方派出的人员必须持证上岗，证件须符合各级管理部门的要求并满足甲方施工需要，乙方派出的现场人员须听从甲方现场安排，做到随叫随到，如未按时到或以各种理由推脱、迟、未到，每次处以违约金2000 元/人，由此产生的损失由乙方承担，每季度结算时从服务费中扣除；

（8）监督承包人按设计施工，查验爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验从事爆破作业人员的资格，制止无证人员从事爆破作业；发现不适合继续从事爆破作业时，督促承包人及时整改，满足爆破作业需求；

（9）监督承包人不得使用过期、变质或未经批准在工程中应用的爆破器材；监督检查爆破器材的使用、领取和清退制度；

（10）监督爆破施工安全措施费的使用情况；

（11）对爆破施工单位在爆前及爆后对周边保护物的影像资料收集、爆破震动监测等进行监督；

（12）服从发包人和相应土建监理人的统一协调。

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：绍兴市镜岭水库供水工程－宋六陵水厂连接线工程范围内爆破安全监理服务，主要工作内容（包括但不限于）：监督检查爆破作业单位是否按照设计方案施工，监督检查爆破有害效应是否控制在设计范围内，审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业，监督民用爆炸物品领取、保管、使用、清退制度的落实情况，监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向发包人和公安机关报告等。
2.1.2 监理工作内容包括：

☑1  一般工作内容：

（1）编制监理规划，并在第一次工地会议前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

（5）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（6）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（7）设置专人管理监理文件资料，及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料并报委托人。及时填写监理日志、编报监理月报、工程质量评估报告、监理总结。

（8）及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向建设单位移交。

（9）要实时做好监理资料的编制，实时检查监督施工单位施工资料的编制工作，并在月工作计划及总结中说明。要有专门的工程安全管理工作台账，竣工资料归档时要单列一卷。

（10）监理人要根据委托人的要求，配合做好上级主管部门及其他职能部门对项目的各种审查工作。

☑2  质量控制工作内容：

（11）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

（12）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证；⑤施工许可证；⑥工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。

（13）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（14）审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（15）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（16）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书。

（17）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（18）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件，并按规定和监理合同约定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（19）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（20）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时作出处置。

（21）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（22）监理人发现施工存在质量问题的，应书面记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（23）督促施工承包人及时提交有关质量问题、事故的书面报告，在质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（24）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（25）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

（26）要注意清理施工单位对施工监理报告中的问题整改及回复，督促施工单位对质监单位、委托人等有关人员发现问题及时整改及回复，无法整改的要施工单位出具报告，经监理审核（要有明确的监理意见）后报有关部门备案。

☑3  造价控制工作内容：

（27）负责工程计量工作，原则上每月计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（28）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（29）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签署工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（30）按建设单位的委托，审查施工单位提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性提出审查意见。

（31）监理人应按照委托人的要求，协助委托人做好资料的收集、整理、建档工作，做好专项工程发包的市场调研、信息收集和发包控制价审核工作，做好委托人要求做好的其他工作。

（32）工程竣工验收后施工单位上报的工程结算资料审核，是监理人对工程投资控制的最后一个环节。监理人必须对施工单位上报的结算资料提出明确的审核意见，重点审查施工资料及竣工资料是否准确、齐全，隐蔽工程记录是否真实反映施工情况，工程是否严格按批准的施工组织设计及专项方案施工。结算报告之工程量清单项目是否与招投标文件及实际施工项目相一致，工程量数据是否与施工实际相符等，并填好建设工程结算资料审核表并做好施工资料同实际现场施工方式相符的承诺函。

☑4  进度控制工作内容：

（33）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。 

（34）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（35）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

☑5  安全监理工作内容：

（36）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（37）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（38）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（39）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（40）对施工承包人报送的建筑起重机械安拆报审表及所附资料进行审查，符合要求的，由施工承包人向当地建设行政主管部门办理告知手续后，方可进行安装或拆卸。对起重机械设备基础进行验收；安装、加节作业完成后，按相关要求进行资料核查，参加施工承包人组织的验收，并在建筑起重机械验收记录上签署意见；监督施工项目部在建筑起重机械验收合格30天内到建设行政主管部门备案，领取使用登记牌。

（41）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（42）对钢管、扣件、安全网进行检查，当发现材料不合格时，应指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（43）在施工承包人自检合格的基础上，对模板支撑体系、自升式模板体系、落地式脚手架、悬挑脚手架、工具式脚手架、临时用电和基坑支护等重要的安全设施进行检查或验收。

（44）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（45）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（46）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（47）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

（48）监理人在施工过程中要严格实行质量、安全、进度及投资四控制。监理人要配备数码相机等摄影器材，工程正式开工后，每天有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报委托人现场代表一次，同时上报附文字说明的电子备份一份。

☑6  合同管理的工作内容：

（49）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（50）按委托人授权处理费用索赔，包括：①预测可能导致索赔事件的原因，并采取防范措施；②当索赔事件发生时，应按施工承包合同的约定进行处理；③及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；④主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（51）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（52）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（53）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

□7  工程勘察设计阶段相关服务的工作内容：

（54）协助委托人编制工程勘察设计任务书，选择工程勘察设计人，并协助签订工程勘察设计合同。

（55）检查勘察设计进度计划执行情况，督促勘察设计人完成勘察设计合同约定的工作内容，审核勘察设计人提交的勘察设计费用支付申请表，签发勘察设计费用支付证书，并报委托人。

（56）根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜。

（57）协调工程勘察设计人与施工承包人之间的关系，保障工程正常进行。

（58）审查勘察人提交的勘察方案，提出审查意见，并报委托人。如变更勘察方案，应按以上程序重新审查。

（59）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的上岗证、所使用设备、仪器计量的检定情况。

（60）检查勘察人执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。

（61）审查勘察人提交的勘察成果报告，向委托人提交勘察成果评估报告，并参与勘察成果验收。

（62）依据设计合同及项目总体计划要求审查设计各专业、各阶段进度计划。

（63）审查设计人提交的设计成果，并提出评估报告。

（64）审查设计人提出的新材料、新工艺、新技术、新设备，应通过相关部门评审备案。必要时应协助委托人组织专家评审。

（65）审查设计人提出的设计概算，提出审查意见，并报委托人。

（66）分析勘察、设计阶段可能发生索赔的原因，制定防范对策，减少索赔事件的发生。

（67）协助委托人组织专家对设计成果进行评审。

（68）协助委托人向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计人予以完善。

☑8  工程保修阶段相关服务的工作内容：

（69）按合同约定的期限、频率定期回访。

（70）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（71）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

☑9  其他：

（72）本项目一经中标，由监理人监理，不得转包或变相转包。

（73）关于农民工工资涉薪信访、投诉的约定：监理人应监督并督促承包人对信访事项的办理，落实建立施工人员花名册、签订劳动合同（协议）以及工资发放台账，并定期开展检查，对管理台账和各项制度落实情况重点复核。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：
（1）《民用爆炸物品安全管理条例》国务院令（第466号）；
（2）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
（3）《爆破作业单位资质条件和管理要求》（GA 990-2025）；
（4）《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA 53-2025）；
（5）《‌爆破安全监理规范‌》（T/CSEB 0010-2019）；
（6）《爆破作业项目管理要求》（GA991-2025）；
（7）《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）；

（8）其他相关的国家法律法规、规章及技术标准。

2.2.2 相关服务依据包括： 国家、行业及地方颁发的最新的强制性条文标准、规范 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 派驻本工程监理人员要求：总共5名，其中爆破安全总监理工程师1名（须持有爆破作业人员许可证高级/B及以上），爆破安全监理工程师1名（须持有爆破作业人员许可证中级/C及以上），爆破安全监理员3名（须持有爆破作业人员许可证中级/C及以上）。根据爆破施工进度按需调整监理员数量。
2.3.2根据工程建设要求确定监理组织架构及人员岗位职责，同时根据工程进展不同阶段的人员需要，编制监理人员配置方案，配置各专业工程师，报委托人确认，列入考核监管要求，其间因正常理由确需调整的，需在拟调整前15天报送委托人确认。
2.3.3以上人员更换要求如下：
（1）监理人应根据招标文件的要求、投标文件的承诺组建完善的监理机构，并按投标文件承诺到位相应执业资格及资历的监理人员。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。
（2）在服务期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行，总监理工程师不得在其他项目兼职。未经委托人书面批准，监理人不得对总监理工程师、总监代表及其他主要管理人员作出调整。如遇特殊原因确需更换人员的，变更人员资历不得低于原任职人员，且须按照委托人相关文件及规定的程序上报，经批准后方可更换；需经行业主管部门备案的，应及时办理备案手续。以上特殊原因指：（1）因患病（“三甲”以上医院证明不能正常履职）等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；（2）退休或离开本单位的；（3）工程因故停止（或暂停3个月以上）建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；（4）被建设主管部门责令停止（暂停）上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的；（5）经委托人同意的其他情形。

（3）总监理工程师及其他监理人员确需更换的，监理人应提前7天前向委托人提出书面申请。在未批准前，欲更换的监理人员不得离开施工现场。由于过程需要，委托人提出更换监理人员的，监理单位应尽快更换。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；（2）退休或离开本单位的；（3）工程因故停止（或暂停3个月以上）建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；（4）被建设主管部门责令停止（暂停）上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的；（5）经委托人同意的其他情形。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 对施工准备期、施工期内的工程质量、工期、安全、文明施工监理，合格工程数量及价款的审核，工程变更及现场签证的审核等。以上涉及工程开工、停工、复工；工程变更；设计变更；工期及费用索赔；影响工程造价和工期的签证及工程价款支付凭证等，必须取得委托人批准才能行使 。

在涉及工程延期 /  天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，应以书面形式报告委托人。 

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数： 委托人有权要求监理人提交监理规划、监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。按委托人要求在开工前上报监理规划，监理月报在每月25日前提供当月月报，约定的专项报告及其他内容需在委托人要求的时间内；份数：八份 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  /  。

监理人应在本合同终止后 / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：    /   。

3. 委托人义务
3.1 委托人向监理人免费提供：工程勘察、设计资料，承包合同等，于合同签订后7个日历天内提供。
3.2 发包人不提供其他任何工作、生活设施。监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。为满足监理工作需要，监理人应保证必要的交通车辆，相关的费用包含在监理报酬报价中。
3.3 监理人员的人身意外伤害险由监理人投保，投保的费用已包含在监理服务费总价中，委托人不再另行支付。
3.4 委托人代表

委托人代表为：                                  。

3.6 答复

委托人同意在 21 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

增加其他违约责任条款：

4.1.3 合同生效后，监理人要求终止或解除合同，应向委托人支付签约酬金20%的违约金，若由此给委托人造成的损失超过约定违约金的，监理人还需另行支付超过部分损失额相应的赔偿。

4.1.4总监理工程师一经委托人确认，监理人不得擅自变更（须与投标文件中承诺人员一致）。如需变更则按相关规定办理变更手续且变更后的总监理工程师仍须为监理人在职职工且人员要求不低于投标文件承诺，同时监理人向委托人支付违约金（按合同价款的1%/人·次）。各监理工程师及监理人员均须为中标单位在职职工（与投标文件中承诺到位人员一致），原则上人员不予变更，如确需变更的经委托人确认后按相关文件要求履行变更程序且变更后的人员仍须为监理人在职职工，人员要求不低于投标文件承诺，同时监理人向委托人支付违约金（变更总监代理的，按合同价款的5‰/人·次；变更其他主要管理人员的，按合同价款的0.5‰/人·次。）

4.1.5合同工期内，总监理工程师要求每月带班时间不少于当月日历天的80%；因故需要离开建设项目施工现场时，应向委托人书面请假，经批准后方可离开，离开期间应委托相关负责人负责其外出时的日常工作。如达不到则监理人向委托人支付违约金2000元/天。总监理工程师开会缺席的，监理人向委托人支付违约金2000元/次。根据工程进度，除总监理工程师之外相关专业人员要求每月带班时间不少于当月日历天的80%；因故需要离开建设项目施工现场时，应向委托人书面请假，经批准后方可离开，离开期间应委托相关负责人负责其外出时的日常工作，如达不到则监理人向委托人支付违约金1000元/人·天；上述违约金均在监理服务报酬中直接扣除（考勤以委托人考勤统计为准）。

4.1.6现场监理人员不得缺席、脱岗。在施工过程中若出现工程质量、进度、安全、文明施工和监理人员到岗到位等问题，被上级主管部门通报的监理人向委托人支付违约金2000元/次；被市级相关部门通报批评或被新闻媒体曝光的，监理人向委托人支付违约金10000元/次；被市政府通报批评的，监理人向委托人支付违约金50000元/次。发生重大质量、安全事故按有关规定处理外，监理人向委托人支付违约金100000元/次；委托人如发现监理人员技术差、责任心不强或与施工单位有不正当往来的行为，委托人有权要求更改监理人员，并且按照合同中更换监理人的条款支付违约金。

4.1.7监理人未经委托人同意擅自将项目拆解分包或转包，应立即整改并向委托人支付签约酬金5%的违约金，同时委托人有权解除合同。

4.1.8监理人无正当理由拒不接收、落实委托人有关隐患整改、函件、工作指令等相关书面要求的，应向委托人支付5万元/次的违约金；监理人未有效落实分包审查职责，未严格审查承包人工程分包的合法性、资质真实性、有效性且造成不良影响的，应向委托人支付5万元/次的违约金。同一情形出现三次以上，违约金标准提高至双倍。

4.1.9监理人迟延交付监理成果文件的，每迟延一天，监理人应当向委托人支付违约金5000元，迟延超过28天（含）的，委托人有权解除合同，监理人承担全部违约责任。

4.1.10监理人出现下列情形之一的，应向委托人支付5万元/次的违约金；如下列情形在国家最新法律法规、委托人相关制度中另有规定的，按照“从严从重”原则进行违约处理，同一情形出现三次以上，违约金标准提高至双倍：

（1）未有效落实审查职责，超危工程专项方案存在违反设计、安全强制性标准要求的；现场未按超危工程方案施工，存在现实风险，监理未有效制止或上报的；

（2）未有效落实质量验收职责，工序验收时检验批资料严重滞后，或无正当理由拒不签字，或未有效制止相应工序施工的； 

（3）涉及施工安全、结构安全、使用功能的关键部位施工过程中，监理人在审查、检查、验收、旁站、见证取样等方面存在渎职行为的；在涉及施工安全、结构安全、使用功能的关键部位施工过程中，未按规范、设计图纸、施工技术标准或方案施工，监理未有效制止或上报的。

（4）未有效落实见证取样职责，所监理项目在涉及施工安全、结构安全、使用功能的工程中存在未按要求取样，或质量检测样品、试块、芯样造假的；

（5）未及时对施工报验成果进行复核的；

（6）对检查发现的重大事故隐患未在规定整改期内有效督促整改，或督促整改不彻底的。 

4.1.11监理人出现下列情形之一的，应向委托人支付2万元/次的违约金：

(1)在非涉及施工安全、结构安全、使用功能的关键部位施工工序中存在偷工减料，监理未有效制止或上报的；

（2）对现场一般质量安全隐患整改情况（未整改或整改不彻底）未复查即签字确认的；

（3）对委托人、监理人隐患整改、函件、工作指令等相关书面要求未在合理期限内回复、反馈，监理人未采取有效措施的；

（4）现场出现2次以上因施工单位施工不规范造成的临近、交叉设施（如电力铁塔、山塘、省道、文保单位）保护工作落实不到位；

（5）在防汛防台、重大活动等特殊时期擅离职守，或对委托人指令落实不到位的；

（6）未及时编制监理规划和针对性的监理实施细则，或未对重大风险源制定针对性管控措施，安全实施细则未落实专家论证，或未有效实施的；

（7）施工现场出现重大事故隐患，监理人未及时发现或发现后未上报的；

(8)总监带班记录、监理旁站记录、监理日志等监理资料涉嫌造假的；

（9）未督促按照委托人变更管理办法在变更实施之前完成变更立项的；未在规定时限内上报费用核定的。

4.1.12监理人出现下列情况之一的，应向委托人支付1万元/次的违约金：

（1）出现2次未按照要求落实现场应急处置措施的；

（2）未及时按要求进行驻场或驻场期间脱岗或驻场期间不作为的；

（3）日常检查过程中，发现的较大风险（具有亡人隐患），1个月内出现3次，监理未有效加强管控的；

(4)未按安全文明施工标准化要求，进行标准化工地建设，监理未采取有效措施的；

（5）未按要求在建设过程中做到资料与工程进度同步，或监理资料数据造假的；

（6）2个月内出现3次及以上资料报送不及时的。

4.1.13本合同项下监理人应向委托人支付的违约金、损失赔偿款（损失包括但不限于委托人重新招标费用、二次招标产生的差价损失、项目延误、给其他承建方造成的损失、委托人向监理人主张权利产生的律师费等）等，委托人有权在应付未付的合同款项中予以直接扣除或要求担保方承担保证责任。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率（LPR）×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金

5.3.1正常工作酬金的支付：

	支付阶段
	支付时间
	支付比例
	支付金额

（万元）

	首付款
	本合同签订后7日内
	付至暂定合同价10%
	

	中间付款
	每半年支付一次监理费
	当期监理费为暂定合同价*当期工程总体形象进度百分比*70%-往期累计已支付监理费
	

	竣工
	竣工验收合格后7日内
	付至最终合同价85%
	

	工程竣工结算完成
	竣工结算完成后7日内
	付至最终合同价98.5%
	

	最后付款
	监理缺陷服务期满14日内
	付清余款
	


6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位印章后。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

□ 附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天），具体延期天数应由双方协议确认，延长期间的人员及数量需报委托人认可后执行。

☑ 附加工作酬金=本合同期限延长时间（日）×延长期间的监理人员（人）×     元/人•日。

附加工作酬金按月支付，支付时间为次月15日前。

6.2.3合同生效后，如实际情况发生变化使得监理人不能完成全部工作时，监理人要立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作及恢复服务的准备工作的附加工作酬金按下列方法确定：

□ 附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（日）×善后工作及恢复服务的监理人员（人）×    元/人•日。

☑ 附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

附加工作酬金按月支付，支付时间为次月15日前。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

因非监理人原因造成本工程范围内概算工程费用增加时，正常工作酬金增加额按下列第 （1） 种方法确定：（1）包干使用，不予调整。

（2）工程变更净增加额与本工程范围内概算工程费用A比较，若增加幅度在 10％（含）以内的，监理酬金不作调整；若增加幅度超出 10％的，对超出 10％的部分按监理服务费综合费率（R）核增。
6.2.6 条款修改为：因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金减少额按下列第 （2） 种方法确定：

（1）包干使用，不予调整。

（2）工程变更净减少额与本项目各标段（施工、设备）中标价累计值比较，若减少幅度在 10％（含）以内的，监理酬金不作调整；若减少幅度超出10％的，对超出10％的部分按监理服务费综合费率（R）核减。

注：工程中要严格控制工程变更联系单的上报，为确保工程变更的真实、准确，监理人要对设计变更联系单及施工单位提交预算书、影像资料、实测实量等相关资料进行审核，并签具审核意见。

6.3 暂停与解除

本款6.3.1、6.3.2修改为：

6.3.1 因不可抗力导致解除本合同或者解除监理人部分监理义务的，委托人不予补偿。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作；监理服务期相应顺延。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请  /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

本条修改为：根据管理需要，监理人须承担所监理项目产生的相关专家咨询费用，相关费用已包含在签约酬金中。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   / %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /  。

监理人申明的保密事项和期限：   /   。

第三方申明的保密事项和期限：  /  。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  / 。

9. 补充条款 

履约保证金：合同价的2%（现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单），合同签订时全额缴纳。工程竣工验收合格且无任何工期、质量问题后28天内返还（不计息）。如果监理人提供的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，监理人应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，委托人有权延期支付合同款项，并不承担任何违约责任；同时提供保函的时间每延误1个月，监理人向委托人支付违约金（按签约合同价的0.5%），违约金累计达到签约合同价的2%时，委托人有权解除合同，并且监理人向委托人支付违约金（按签约合同价10%），合同自委托人发出的解除合同通知达到监理人时解除。工程竣工验收合格且无任何工期、质量问题后28天内返还（不计息）。

附录A  相关服务的范围和内容

（同招标文件服务技术标准及要求）

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1.工程技术人员 
	/
	/
	/

	2.辅助工作人员
	/
	/
	/

	3.其他人员
	/
	/
	/


B-2  委托人提供的房屋

	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1.办公用房
	/
	/
	/

	2.生活用房
	/
	/
	/

	3.试验用房
	/
	/
	/

	4.样品用房
	/
	/
	/

	5.用餐及其他生活条件
	/


B-3  委托人提供的资料

	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1.工程立项文件
	1
	监理进场后7天
	

	2.工程勘察文件
	1
	监理进场后7天
	

	3.工程设计及施工图纸
	2
	监理进场后7天
	

	4.工程承包合同及其他相关合同
	1
	监理进场后7天
	

	5.施工许可文件
	1
	监理进场后7天
	

	6.其他文件
	1
	监理进场后7天
	视工程需要调整


B-4 委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1.通讯设备
	/
	/
	/

	2.办公设备
	/
	/
	/

	3.交通工具
	/
	/
	/

	4.检测和试验设备
	/
	/
	/


第五章 服务范围及报价要求

一、服务技术标准

1.《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日起施行，2021年第三次修正）
2.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令466号）

3.《爆破安全规程》（GB6722-2014）

4.《爆破作业单位资质条件和管理要求》（GA990-2025）
5.《爆破作业项目管理要求》（GA991-2025）

6.《爆破作业人员资格条件和管理要求》（GA 53-2025）

7.《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）
8. 《‌爆破安全监理规范‌》（T/CSEB 0010-2019）
除上述规范以外遵循国家现行的其他相关规范和标准要求。如有新标准出台，以新标准为主。

二、主要技术人员配备要求

1.主要技术人员配备需满足工程需要，各专业配置齐全，受托人实际实施过程中必须结合投标时承诺配备的人员。

2.总监理工程师需满足投标资格条件，服务于工程全阶段。总监理工程师与监理工程师、监理员不得兼任。

3.项目实施过程中，委托人认为技术人员和专业不能满足工程建设要求，有权要求更换（或增加）人员，受托人必须按照委托人要求更换（或增加）相应专业人员，但不得增加费用。

4.常驻现场人员须及时解决工程施工期间的爆破安全监理涉及的相关问题。
5.派驻本工程监理人员要求：总共5名，其中爆破安全总监理工程师1名（须持有爆破作业人员许可证高级/B及以上），爆破安全监理工程师1名（须持有爆破作业人员许可证中级/C及以上），爆破安全监理员3名（须持有爆破作业人员许可证中级/C及以上）。根据爆破施工进度按需调整监理员数量。
三、其他要求

本合同为固定总价承包合同，在合同执行期内总价不作调整。

各投标人根据相关收费依据及市场行情，并结合自身实际进行投标报价。本合

同监理服务收费最高限价详见投标须知前附表，投标报价超过最高限价的均为无效投标。

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标项目爆破安全监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金、风险等，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。投标人应按上述分项计算列报，汇总计入投标报价。投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、现场查勘和拟获得的利润、保险、税金、风险等，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。
第六章 服务技术标准及要求

☑1.对监理人员配备的要求：

	监理人员配备要求

	序号
	岗位
	上岗证书要求
	数量
	其他要求

	1
	爆破安全总监理工程师
	须持有《爆破作业人员许可证》（作业类别：爆破工程技术人员）高级/B及以上
	1
	

	2
	爆破安全监理工程师
	须持有《爆破作业人员许可证》（作业类别：爆破工程技术人员）中级/C及以上
	1
	

	3
	爆破安全监理员
	须持有《爆破作业人员许可证》（作业类别：爆破工程技术人员）中级/C及以上
	3
	


说明：①招标人可根据项目特点和自身需要提出人员要求，承包人根据实际进度及爆破需要进行人员调配，人员配置须满足公安爆破规程要求及工程需要；
②投标人应提供为上述人员缴纳社会保险的证明（或《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》（住建部建办市函〔2019〕92号）规定的其他证明），社会保险证明时间为：上述人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），应提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效）。若投标人为事业编制的，则提供缴费期限包含2026年4月至2026年6月的由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

    2.招标人要求的其他技术标准及要求：
2.1本合同监理服务内容及要求
2.1.1实施目标
4.1监理服务目标
（1）质量控制目标
须符合地下爆破作业相关规范、规程等要求。
（2）安全管理目标
确保无重伤及以上事故。
（3）进度控制目标
确保实现工程总工期目标；
按批准的工程建设里程碑节点和合同确定的工期目标，确保批准的工程里程碑进度计划，保证分年度、分阶段控制进度；
在合同规定的时间内完成竣工验收、竣工结算、档案移交。
（4）档案管理目标
保证档案资料的完整、准确、真实、规范，按照发包人的时间要求通过工程建设档案专项验收，实现档案归档率、资料准确率、案卷合格率100%。
2.1.2界面划分
2.1.2.1与工程监理的分界面
所有爆破安全监理工作由爆破安全监理人负责，工程监理服从爆破安全监理的专业协调；工程监理负责除爆破安全监理以外的监理工作，涉及施工质量的界面，由工程监理负责，爆破安全监理服从工程监理总体协调。
（1）涉及爆破作业时
①爆破施工方案、爆破设计由爆破安全监理审核，工程监理负责审批；
②爆破作业安全监督管理由爆破安全监理负责，工程监理配合；
③爆破安全警戒由爆破安全监理监督管理；
④爆破现场安全文明施工由工程监理负责监督管理，爆破安全监理可以提出相关意见。
（2）爆破效果（岩石半孔率、平整度、超欠挖、岩石稳定等）涉及开挖单元工程质量检查验收评定，由工程监理负责开挖单元工程质量检查验收评定，对岩石/洞室开挖统一管理，资料统一审核归档；
（3）为确保爆破效果，爆破安全监理应根据地质情况（岩石等级、裂隙、断层等）及岩石开挖已爆破效果及时指导承包人调整爆破参数；工程监理应根据已经爆破的情况（效果）及时反馈给爆破安全监理；

（4）爆破作业总体由工程监理统筹协调，爆破安全监理应配合工程监理开展工作。
2.1.2.2与水土保持监理的分界面
水土保持监理代表发包人对本工程的水土保持工作进行监督管理，其主要职责为按照国家与地方环保水保法律法规及工程环评、水保文件中的各项环保水保措施，制订环境保护工作方针，为发包人水土保持管理提供技术支持与咨询服务，监督、检查各工程项目施工过程中水保措施的落实，对检查中发现的涉及爆破安全监理范围内的问题，以书面形式通知爆破安全监理。爆破安全监理对实施爆破作业时，有可能导致对水土、植被造成影响，应接受水土保持监理的监督检查，对存在问题的情况接受水土保持监理协调，并按合同责任，督促承包人整改。
2.1.2.3其他未明确界面由发包人、工程监理、水土保持监理、爆破安全监理协商确定。
2.1.3.爆破安全监理工作内容（包括但不限于）：
爆破安全监理内容和要求满足《爆破安全规程》（GB6722-2014）中爆破安全监理的有关规定。主要内容包括（但不限于）：
（1）审验承包人选择的分包人或协作队伍（爆破作业单位）资格，按规定报发包人批准。定期检查和清理承包人非法分包的项目及分包人，制止工程转包行为。审查爆破作业单位的资质和参加爆破作业的技术人员、施工人员持证上岗的情况，审验从事爆破作业人员的资格，制止无证人员从事爆破作业；发现不适合继续从事爆破作业的，督促承包人限期退场。
（2）检查落实承包人（爆破作业单位）的施工准备工作；

（3）审批承包人（爆破作业单位）提交的施工组织设计有关爆破设计部分，专项爆破设计，爆破作业单位是否按照爆破设计方案施工，监督爆破有害效应是否控制在设计范围内。

（4）核查承包人（爆破作业单位）使用的钻孔机具、空压机、爆破振动监测仪器、发爆器等爆破作业设备或仪器，审查定期检定的设备仪器及安全设施的检定情况符合要求。不能满足本工程项目施工要求者，应及时要求承包人采取措施限期解决。
（5）监督检查承包人（爆破作业单位）申报爆破作业的程序，对不符合批准程序的爆破工程，有权停止其爆破作业，并向发包人和有关部门报告，督促爆破作业单位建立爆破施工安全保证体系，通过检查落实，保证体系良好运转。监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况；审查承包人（爆破作业单位）提交的《爆炸物品使用许可证》，条件不具备者不批准开工。
（6）监管承包人（爆破作业单位）建立严格的炸药及其起爆器材管理体制。对购进的炸药、雷管、导爆管等物品的运输、装卸、临时堆放、发放、使用、清退等，承包人应建立安全管理制度。监理人应对承包人（爆破作业单位）执行制度全过程进行监督。
（7）监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向发包人和公安机关报告。
（8）对装药、堵塞、网络敷设阶段进行严格监督与检查，对重要施工工序（如装药，网络连接等）进行旁站监督，并认真填写旁站监理记录。按照钻爆图重点检查核准钻孔及其孔网参数是否与设计一致；核准爆破装药的药量参数、堵塞质量。对钻爆图表等爆破技术设计进行签认，并监督其实施。
（9）监督现场安全施工管理，防护施工质量、安全警戒等执行情况。监督检查承包人执行《爆破安全规程》（GB6722-2014）的情况，发现违章作业和违章指挥，有权停止其爆破作业，并向发包人和有关部门报告。
（10）对爆破现场安全及效果进行检查评价，并收集和整理有关资料。总体爆破工程结束后，按照有关规范、设计文件、合同等要求进行检查、验收、评定。
（11）认真填写旁站监理记录，要及时收集承包人爆破相关记录资料，并做好现场监理日志。
（12）及时向发包人报送以周、月、年为周期的监理报告；反映爆破作业中的安全问题，并提出处理建议。
（13）监督爆破施工安全措施费的合理使用及合同履行情况，熟悉有关索赔文件，如遇情况及时提出处理意见。
（14）调解爆破区域出现的矛盾和争议；协调发包人、设计单位与承包人（爆破作业单位）之间的关系。
（15）工程进度控制
1）以工程监理审批承包人编制的各月度施工进度计划作为工程实施的阶段性进度控制依据，安排爆破作业计划。当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标时，监理人应提出进度计划的调整意见。
2）当因爆破作业原因造成合同工期变动时，监理人应分清合同双方责任，及时公正地重新核定合同工期，公正合理地处理好承包人的工期索赔要求，报发包人批准。
（16）施工质量控制
施工质量控制应依据施工合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，通过巡视、检查、旁站、试验和验收等有效的措施和手段，对爆破质量实行全面全过程监督和控制。
1）分析和确定爆破施工质量控制重点及对其应采取的监理措施。制定开挖质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。
2）核实并签发爆破施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；审核爆破施工图纸。
3）做好监理日志，随时记录施工中有关爆破施工质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录像。
（17）工程造价控制
对开挖工程量及超挖超填的变更进行审核，提交工程监理审核，对合同费用进行有效地控制，并做好火工材料核销工作。
（18）施工安全监督
爆破安全监理人必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照国家、发包人对建设项目安全标准化建设和达标评级相关规定开展安全标准化建设工作，实现达标评级目标。做好自身的安全生产标准化工作，检查督促承包人开展安全标准化建设工作。通过对施工爆破生产中各种不安全因素的分析和预控制，避免安全事故的发生。内容包括（但不限于）：
1）检查督促承包人（爆破作业单位）建立健全安全管理体系和安全管理制度；督促检查承包人（爆破作业单位）认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定。
2）审查批准承包人（爆破作业单位）对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施，并监督承包人（爆破作业单位）爆破施工安全技术方案交底、执行情况。
3）对爆破作业单位施工生产及安全设施进行经常性的检查监督，对违反安全生产规定的施工及时责令整改。当承包人的安全生产严重失控时，有权责令停工整顿。
4）协助发包人做好爆破作业单位各工程项目间的安全生产协调工作。协助发包人组织检查爆破施工工作，检查爆破作业单位爆破专项安全措施，并监督爆破事故应急 预案的实施情况。

5）参加对因爆破作业导致的安全事故进行的调查分析、审查承包人（爆破作业单位）的安全事故报告及安全报表、监督承包人对安全事故的处理。
6）定期（每月）向发包人报告安全生产（爆破作业单位）情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对安全事故的处理必须及时向发包人报告。
7）依据发包人制定的项目安全目标、安全工作计划、安全技术措施计划以及工程项目安全生产管理制度，制定监理项目的安全管理规章制度，确保实现监理项目的安全生产目标。
8）检查督促承包人（爆破作业单位）开展安全生产教育培训工作，有计划地提高劳动者的安全生产素质。
9）对火工品领用、场内运输、发放、装药、起爆、爆破后检查、现场警戒、退库及盲炮处理等环节全过程监督管理，并填写监理记录。
10）对火工品进行监督管理，发现违规情况或安全隐患等，及时指出或制止，并向发包人或有关部门报告。组织火工品安全专项检查或发包人安排的其他相关工作。严格落实相关火工品及爆破作业管理制度及通知要求等。
（19）组织协调
参加或主持监理项目范围内工程建设各方的爆破协调工作，编写各有关问题的协调处理意见及工地各种会议（协调会、例会、碰头会等）纪要。
（20）验收管理
按照国家有关规程、规范要求，配合发包人完成爆破相关的验收工作，包括（但不限于）爆破器材的检查、爆破方案、炮孔检查、装药过程、网络连接、警戒位置、爆后检查等工作。
（21）信息管理
1）做好施工现场监理记录与信息反馈；按要求编制监理周、月、年报，做好文、录、表、单的日常管理，对监理工程项目的设计、施工等工程技术档案、资料和图片、录像资料进行收集、整理、保管，使之能在施工期间的任何合理时间内查阅。定期（一般每年末提交，但涉及爆破工程安全、生产安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交）提交与工程建设有关的照片、资料、报告及音像制品等，由发包人统一归档。完工后应将经过整理的工程技术档案资料全部移交发包人。
2）按发包人有关工程档案管理的规定，负责监督、检查本监理范围内承包人的爆破作业档案工作，以保证工程档案的完整、全面，符合国家规定。根据相关要求，建立健全爆破作业、监理人的相应档案（包括纸质版及PDF格式两种），并及时交付发包人。
（22）监理人应按达标投产规范及发包人的有关规定做好本工程达标投产的各项工作，并提供相关的工程资料和文件、监理自查报告。
（23）配合发包人做好各级政府监督机构的监督巡视，以及国家审计工作，并接受各级政府的监督。
2.1.4监理机构和人员
监理人按合同约定派出爆破安全监理工作需要的监理机构及监理人成员，向发包人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、爆破安全监理规划，完成爆破安全监理服务合同条款中约定的爆破安全监理工程范围内的爆破安全监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向发包人报告爆破安全监理工作。必须对项目发包人负责，严格按“守法、公正、科学”的准则开展监理工作。
2.1.5监理工作要求
（1）根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）、公共安全行业标准《爆破作业项目管理要求》（GA991）、《爆破作业单位资质条件和管理要求》（GA990）和本招标文件要求，爆破安全监理人应在详细了解安全技术规定、应急预案后，结合本工程重点、难点、关键点和监理工作的理解及拟采取的对策认真编制监理规划和实施细则，并制定监理人员岗位职责，相应监理资料完成后，及时报送发包人审查备案。
（2）爆破安全监理人员应在爆破器材领用、清退、爆破作业、爆后安全检查及盲炮处理的各环节上实行旁站监理，并填写旁站监理记录。
（3）每次爆破的技术设计均应经爆破安全监理部审核并报工程监理标监理工程师审批后，再组织实施。爆破工作的组织实施应与监理签认的爆破技术设计相一致，需要调整的，再经爆破安全监理签认。
（4）每次爆破作业前的钻孔、装药、联网等工序均须经爆破安全监理验收合格，签发准爆证后方可实施。
（5）发生下列情况之一时，爆破安全监理应当签发爆破作业暂停令：
1）爆破作业严重违规经制止无效时；
2）施工中出现重大安全隐患，必须停止爆破作业以消除隐患时。
（6）爆破安全监理应定期向发包人提交安全监理报告，工程结束时提交安全监理总结和相关监理资料。
    2.2监理费用分项价格表
2.2.1 监理服务费用报价汇总表（详细分析）
	序号
	项目名称
	含税报价（元）
	备注

	1
	人员费用
	
	

	2
	办公、生活费用
	
	

	3
	试验检测设备购置和使用费用
	
	监理人应配备除第三方试验室所需设备之外的必要的仪器、工具和测量设备，性能、种类和数量均须满足监理工作需要。

	4
	试验、检测费用
	
	监理人应按照监理规范要求完成相应的试验检测工作，相关费用含在投标报价中。

	5
	其他
	
	投标人自行填报，包括但不限于监理人根据本工程监理实际投入设备、人员及其他应投保的险种等费用。

	6
	管理费
	
	

	7
	利润
	
	

	监理服务费合同价（含税，其中增值税税率 %）
	
	1+2+3+4+5+6+7


2.2.2分项价格表
2.2.2.1 人员费用分项价格表
	序号
	监理岗位
	人月数
	综合单价
（元/人月，含税）
	合价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.3监理人员计划
2.3.1监理人员名单及进场计划表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.2 监理人员分时段进场及人月数计划表（格式）
	序号
	人员种类
	分时段监理人员配备计划（人）
	人月数

	
	
	第一年
	…
	

	
	
	1季
	2季
	3季
	4季
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.4技术规范

2.4.1总则

2.4.1.1为了提高爆破安全监理水平，规范爆破安全监理行为，编制本规范；规范包括本工程所涉及的所有技术规范及所有与工程施工有关的国家、行业、地区现行的建设 标准、规范、规程及相关文件。

2.4.1.2 本规范适用于爆破安全监理工作。

2.4.1.3 实施爆破安全监理前，监理人必须与发包人签订书面委托监理合同，合同中应包括监理人对爆破安全控制和管理的条款。发包人与承包人之间与爆破安全有关的联系活动应通过监理人进行。

2.4.1.4 爆破安全监理应实行总监理工程师负责制。

2.4.1.5 监理人应公正、独立、自主地开展监理工作，维护发包人和承包人的合法权益。

2.4.1.6 爆破安全监理除应符合本规范外，还应符合国家现行的其他有关强制性标准、规范的规定。

2.4.2术语

2.4.2.1 项目监理机构：根据爆破工程级别和特点，由爆破安全监理人派驻项目负责履行委托监理合同的组织机构。

2.4.2.2 总监理工程师：持有中级及以上《爆破作业许可证》，由监理人法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。

2.4.2.3 监理工程师：持有中级及以上《爆破作业许可证》，负责爆破作业项目安全监理工作的人员。

2.4.2.4 监理员：持有中级及以上《爆破作业许可证》，从事爆破现场安全监理的人员。

2.4.2.5 监理规划：由总监理工程师主持编制，并经爆破安全监理人技术负责人批准，用于指导爆破安全监理工作的文件。

2.4.2.6 监理实施细则：由监理工程师依据爆破安全监理规划编制，并经总监理工程师批准，用于实施爆破安全监理的操作性文件。

2.4.2.7 工地例会：由项目监理机构主持的，在工程实施过程中定期召开的、由有关单位参加的会议。

2.4.2.8 见证：由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。

2.4.2.9 旁站：在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。

2.4.2.10 巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督活动。

2.4.2.11 费用索赔：根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。

2.4.2.12 临时延期批准：当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师作出暂时延长合同工期的批准。

2.4.2.13 延期批准：当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准。

2.4.3 项目监理机构及其设施

2.4.3.1 项目监理机构

2.4.3.1.1 监理人履行施工阶段的爆破安全监理服务合同时，必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。

2.4.3.1.2 项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

2.4.3.1.3 监理人员应包括总监理工程师、监理工程师和监理员，监理人员资质应符合监理规范的要求。

项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要。

2.4.3.1.4 监理人应于委托监理合同签订后十天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知发包人。当总监理工程师需要调整时，监理人应征得发包人同意并书面通知发包人；当监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知发包人和承包人。

2.4.3.2 监理人员的职责

3.2.1 在履行本合同过程中，总监理工程师只能担任本项目的总监理工程师工作，不允许同时担任其他项目的总监理工程师工作，否则视为违约。

2.4.3.2.2 总监理工程师应履行以下职责。

（1）制定项目监理机构人员及其岗位职责；

（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；

（3）根据工程进展情况安排监理人员进场，检查监理人员工作，调换不称职监理人员；

（4）组织召开监理例会；

（5）组织审查爆破施工方案、应急救援预案；

（6）经发包人授权，签发爆破作业项目准爆证、爆破作业项目暂停令、爆破作业项目复工令、爆破作业项目完工审批表等文件和指令，定期检查监理日志；

（7）检查爆破设计施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

（8）调解发包人与爆破设计施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；

（9）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；

（10）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料；

（11）配合发包人深度参与工程管理信息化系统、智能建造等信息化开发建设并按 职责权限积极运用，指导、检查、监督承包人规范使用。

（12）组织安全专项检查等其他相关工作。

2.4.3.2.2 监理工程师应履行以下职责。

（1）参与编制爆破安全监理规划，负责编制爆破安全监理实施细则；

（2）审查爆破设计施工单位提交的报审文件，并向总监理工程师报告；

（3）指导检查监理员工作，定期向总监理工程师报告；

（4）签发爆破安全监理通知单和监理报告；

（5）审查和批准爆破设计施工单位提出的爆破实施方案；

（6）巡视检查爆破作业现场，发现问题和隐患及时采取相应措施，重大问题向总监理工程师报告；

（7）编写监理总结报告；

（8）参与爆破作业项目的预验收和完工验收。

2.4.3.2.3 监理员应履行以下职责：

（1）在监理工程师指导下开展现场监理工作；

（2）查验现场爆破作业人员是否持证上岗；

（3）爆破作业期间旁站监理，并做好监理记录，发现问题及时向监理工程师报告；

（4）监督爆破作业是否符合爆破实施方案；

（5）监督现场爆破作业人员的操作，发现违章作业及时制止；

（6）负责爆破作业现场信息的采集与上传；

（7）爆破器材、炮孔、装药过程、网络连接、警戒位置、爆后情况等检查工作；

（8）填写监理日志。

2.4.3.3 监理设施

2.4.3.3.1 满足监理工作需要的办公、交通、通讯、生活、餐饮等设施由监理人自行配备。

2.4.3.3.2 项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

2.4.3.3.3 在大中型项目的监理工作中，项目监理机构应实施监理工作的计算机辅助管理。

2.4.4监理规划大纲

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）、公共安全行业标准《爆破作业项目管理要求》（GA991-2012）、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《水电水利工程施工监理规范》（DL/T5111-2012）和本招标文件要求，结合本工程重点、难点、关键点和监理工作的理解及拟采取的对策编写监理规划大纲。在监理投标时， 以监理大纲的形式，作为监理投标文件内容之一送交发包人，中标后，在监理大纲基础上，根据工程实际情况进行修改，完善成监理规划，送发包人，列入本附件。投标文件中的监理大纲应包括（不限于）：

（1）工程概况

（2）安全爆破监理的范围、内容、目标

（3）安全爆破监理工作依据

（4）安全爆破监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责

（5）安全爆破监理工作制度

（6）爆破质量控制

（7）安全管理控制

（8）合同与信息管理

（9）组织协调

（10）监理工作实施

2.4.5 对本工程爆破安全监理的认识、理解及建议

投标人应依据以往的经验及本工程项目的特点对下述内容进行说明：

（1）对所监理工程的范围、内容及难易程度的认识与理解；

（2）对现场爆破协调管理的措施和建议；

（3）对现场爆破施工方案、工程管理的建议。

2.4.6监理工作

2.4.6.1 制定监理工作程序的一般规定

2.4.6.1.1 制定监理工作总程序应根据专业工程特点，并按工作内容分别制定具体的监 理工作程序。

2.4.6.1.2 制定监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求。

2.4.6.1.3 制定监理工作程序应结合工程项目的特点，注重监理工作的效果。监理工作 程序中应明确工作内容、行为主体、考核标准、工作时限。

2.4.6.1.4 当涉及发包人和承包人的工作时，监理工作程序应符合委托监理合同和施工合同的规定。

2.4.6.1.5 在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序进行调整和完善。

2.4.6.2 施工准备阶段的监理工作

2.4.6.2.1 组建爆破安全监理机构并及时将爆破安全监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知发包人。

2.4.6.2.2 发包人和监理人应按规定配备监理设施。

2.4.6.2.3 爆破作业项目开工前，发包人应将爆破安全监理人的名称、监理的范围、内容、权限及总监理工程师的相关信息书面通知爆破设计施工单位。

2.4.6.2.4 爆破安全监理机构应及时收集与爆破作业项目相关的法律法规、标准规范、工程建设文件、爆破施工合同、爆破安全监理合同、爆破技术设计、施工组织设计、爆破安全评估报告、公安机关许可文件或备案文件。

2.4.6.2.5 总监理工程师应及时组织爆破安全监理机构人员熟悉爆破技术设计、施工组织设计、爆破安全评估报告及相关的技术文件。

2.4.6.2.6 监理人员应在实施爆破安全监理工作前对现场进行实地踏勘，核查爆破作业 区域及周边待保护的建（构）筑物及重要设施是否与爆破技术设计中的周边环境描述相符。

2.4.6.2.7 监理人员应核查爆破设计施工单位资质及爆破作业人员资格是否满足爆破作业项目的要求。

核查的主要内容包括：

（1）爆破设计施工单位的资质和作业范围是否与爆破作业项目相适应；

（2）爆破设计施工单位的《爆破作业单位许可证》是否在有效期内；

（3）爆破作业人员是否与备案人员一致；

（4）爆破作业人员证件是否在有效期内；

（5）爆破作业人员资格是否与爆破作业项目要求相适应。

2.4.6.2.8 监理人员应检查爆破设计施工单位安全管理制度及安全教育等落实情况。

2.4.6.2.9 总监理工程师组织召开爆破作业项目安全监理工作交底会议，参加会议人员应有发包人代表、爆破安全监理人员、爆破设计施工单位项目经理、项目技术负责人、安全负责人、爆破作业人员等，会议纪要应由监理机构负责记录、整理，并经与会各方代表会签。爆破安全监理工作交底会议的主要内容有：

（1）发包人、爆破设计施工单位和爆破安全监理机构分别介绍各自驻现场人员及其分工；

（2）发包人介绍项目开工准备情况；

（3）爆破设计施工单位介绍施工准备情况；

（4）总监理工程师介绍爆破安全监理规划的主要内容并提出有关爆破安全监理用 表的要求。

2.4.6.2.10 爆破作业项目经公安机关许可或备案且具备开工条件时，应及时填报爆破作业项目开工报审表。爆破作业项目开工条件包括：

（1）爆破作业项目经公安机关许可或备案；

（2）爆破设计施工单位作业人员、设备已按施工计划进场；

（3）与爆破作业有关的其他开工条件。

2.4.6.2.11 第一次爆破作业前，总监理工程师应组织相关单位人员进行监理工作交底。

2.4.6.2.12 每次爆破作业前，爆破设计施工单位应填报爆破作业报审表，爆破安全监理机构及时签署监理意见。

2.4.6.3  施工阶段监理工作

2.4.6.3.1 爆破实施方案审查

2.4.6.3.1.1 爆破安全监理机构应在爆破作业前审核爆破设计施工单位上报的爆破实施方案。

2.4.6.3.1.2 爆破安全监理机构审查时，若发现以下影响公共安全的重大设计变更，应要求爆破设计施工单位对原爆破技术设计及施工组织设计重新委托评估：

（1）爆破地点与原设计不符；

（2）爆区周边环境与原设计不符；

（3）爆破对象与原设计不符；

（4）需要重新评估的设计变更。

2.4.6.3.1.3 监理工程师应对每次上报的爆破实施方案进行审查，并签字确认。若发现以下问题，应要求爆破设计施工单位对爆破实施方案进行修改，并再报监理机构审查：

（1）爆破实施方案与原爆破设计的原则不符；

（2）爆破规模、最大单段起爆药量超过已评估的原设计值；

（3）爆破安全验算不满足相关规定；

（4）安全防护措施不符合原设计要求；

（5）爆破安全警戒方案不符合原设计要求；

（6）监理机构认为需要修改的内容。

2.4.6.3.1.4 爆破实施方案未经监理工程师签字批准，爆破设计施工单位不得实施爆破 作业。

2.4.6.3.2 监管爆破设计施工单位建立严格的炸药及其起爆器材管理体制。

2.4.6.3.3 对装药、堵塞、网络敷设阶段进行严格监督与检查，对重要施工工序（如装药，网络连接等）进行旁站监督，并认真填写旁站监理记录。按照钻爆图重点检查核准钻孔及其孔网参数是否与设计一致；核准爆破装药的药量参数、堵塞质量。对钻爆图表等爆破技术设计进行签认，并监督其实施。

2.4.6.3.4 监督现场安全施工管理，防护施工质量、安全警戒等执行情况。监督检查爆破设计施工单位执行《爆破安全规程》（GB6722-2014）的情况，发现违章作业和违章指挥，有权停止其爆破作业，并向发包人和有关部门报告。

2.4.6.3.5 调解所辖工区出现的矛盾和争议；协调发包人、承包人与爆破设计施工单位之间的关系。

2.4.6.3.6 对火工品库（含临时存放点）、火工品领用、运输、发放、装药、起爆、爆破后检查、现场警戒、退库及盲炮处理等环节全过程监督管理，并填写监理记录。

2.4.6.4  质量控制工作

施工质量控制应依据施工合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，以分部分项工程和工序过程为基础，通过巡视、检查、旁站、试验和验收等有效的措施和手段，对爆破质量实行全面全过程监督和控制。

2.4.6.5  安全控制工作

爆破监理人在安全监督管理工作中必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，通过对施工爆破生产中各种不安全因素的分析和预防控制，避免安全事故的发生。内容包括（但不限于）：

（1）必须配备专职安全员进行施工安全监督工作。

（2）检查督促爆破设计施工单位建立健全安全管理制度，督促承包人认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规、规定和施工合同对安全生 

产的规定。

（3）对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督（定期与不定期），对违反安全生产规定的爆破施工及时指令整改。

（4）协助发包人组织检查爆破施工工作，检查爆破设计施工单位的爆破专项安全措施，并监督爆破事故应急预案的实施情况。

（5）监督爆破设计施工单位爆破安全教育培训工作开展情况。

（6）监督爆破设计施工单位爆破施工安全技术方案编、审、交底、执行情况。

（7）其他相关工作。

2.4.6.6  验收管理

按照国家有关规程、规范要求，配合发包人完成爆破相关的验收工作，包括但不限于：爆破器材的检查、爆破方案、炮孔检查、装药过程、网络连接、警戒位置、爆后 检查等工作。根据相关要求，建立健全爆破作业监理人的相应档案，并及时交付发包人。

2.4.7 合同管理的其他工作

2.4.7.1 工程暂停及复工

2.4.7.1.1 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。

2.4.7.1.2 在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令。

（1）爆破作业活动严重违反安全规范，经制止无效的。

（2）施工中出现重大安全隐患，必须停止爆破作业以消除隐患的。

2.4.7.1.3 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

2.4.7.1.4 由于非承包人且非7.1.2条中（2）、（3）款原因时，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包人进行协商。

2.4.7.1.5 由于发包人原因，或其他非承包人原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

2.4.7.1.6 由于承包人原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包人报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

2.4.7.1.7 总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

2.4.7.2 工程延期及工程延误的处理

2.4.7.2.1 当承包人提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。

2.4.7.2.2 当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包人提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报发包人。当承包人提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

2.4.7.2.3 项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与发包人和承包人进行协商。

2.4.7.2.4 项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间。

（1）施工合同中有关工程延期的约定。

（2）工期拖延和影响工期事件的事实和程度。

（3）影响工期事件对工期影响的量化程度。

2.4.7.2.5 当承包人未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从承包人应得款项中扣除误期损害赔偿费。

2.4.7.3 合同争议的调解

2.4.7.3.1 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作。

（1）及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证。

（2）及时与合同争议的双方进行磋商。

（3）在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师主持进行争议调解。

（4）当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见。

（5）在争议调解过程中，除已达到施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

2.4.7.3.2 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，发包人或承包人在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。

2.4.7.3.3 在合同争议的诉讼过程中，项目监理机构接到法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向法院提供与争议有关的证据。

2.4.8 监理资料的管理

2.4.8.1 监理资料

监理资料应包括下列内容。

（1）施工合同文件及委托监理合同。

（2）勘察设计文件。

（3）监理规划。

（4）监理实施细则。

（5）设计交底与图纸会审会议纪要。

（6）施工组织设计（方案）报审表。

（7）工程开工/复工报审表及工程暂停令。

（8）工程进度计划。

（9）监理工程师通知单。

（10）监理工作联系单。

（11）报验申请表。

（12）会议纪要。

（13）来往函件。

（14）监理日记。

（15）监理月报。

（16）质量缺陷与事故的处理文件。

（17）工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告。

（18）监理工作总结。

（19）公安机关许可或备案文件；

2.4.8.2 监理月报

2.4.8.2.1 施工阶段的监理月报应包括以下内容。

（1）本月工程概况。

（2）本月工程形象进度；

（3）工程安全：

1）本月工程安全情况分析；

2）本月采取的工程安全措施及效果。

（4）本月监理工作小结：

1）本月监理工作情况；

2）有关本工程的意见和建议；

3）下月监理工作的重点。

2.4.8.2.2 监理月报应由总监理工程师组织编制，签认后报发包人和本监理人。

2.4.8.3 监理工作总结

2.4.8.3.1 监理工作总结应包括以下内容。

（1）工程概况。

（2）监理组织机构、监理人员和投入的监理设施。

（3）监理合同履行情况。

（4）监理工作成效。

（5）施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。

（6）工程照片（有必要时）。

（6）爆破施工情况，包括爆破方式、爆破作业起止时间、爆破器材用量、爆破作业次数、爆破规模、最大单段药量、爆破有害效应控制情况等；

2.4.8.3.2 施工阶段监理工作结束时，监理人应向发包人提交监理工作总结。

2.4.8.4 监理资料的管理

2.4.8.4.1 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

2.4.8.4.2 监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

2.4.8.4.3 监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

2.4.8.4.4 监理档案的编制及保存应按有关规定执行。
第七章 投标文件格式
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一、投标文件商务标格式

封面                                       口正本  口副 本
                             监理招标

  投 标 文 件

项目编号：                    
项目名称：                                          

投标文件内容：              商务标部分           
投标人：                     （盖章）                 
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）        

日期：              年              月             日

1.投标函

       项目监理投标函

 
（招标人）：
我方已全面阅读和研究了 
   项目施工全过程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的       项目全过程监理全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）           元（小写）        元；负责本项目的总监理工程师是        （身份证号码             
），监理人数为    人，服务期    （日历天）。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交监理合同价2 %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在90天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位： 
（盖章）

 法定代表人或委托代理人： 
（签字或盖章）

联系人：             

联系地址：           

电话：               

    
年 
 月   日

2.监理费报价表
监理费报价表

工程名称：

	 序号
	项目及费用名称
	单位
	数值或金额
	备注

	1
	本工程范围内概算工程费用A
	万元
	19505.1477
	

	2
	投标报价G
	万元
	
	上限价为183.6万元

	3
	监理服务费综合费率R
	%
	
	R=G/Ａ，综合费率保留小数点后三位


投标人： 
（盖章） 

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

     年    月    日

二、投标文件技术标格式

封面                                          口正本  口副 本
                             监理招标

  投 标 文 件

项目编号：                    
项目名称：                                          

投标文件内容：              技术标部分           
投标人：                     （盖章）                 
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）        

日期：              年              月             日

1.投标人提供的评审打分资料

投标人提供的评审打分资料一览表
	序号
	资料名称
	页码   
	自评分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按投标人须知前附表 3.5.3“（二）评审打分资料”内容填写。

投标人：       （盖章）

     年    月    日

2.其他资料
①投标人诚信信息（投标人在此附省级及以上政务服务网的查询结果截图或承诺函）

②投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

三、投标文件资格审查申请文件格式

封面                                          口正本  口副 本
                             监理招标

  资格审查申请文件

项目编号：                    
项目名称：                                          

投标申请人：                     （盖章）             

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）        

地址：                                             

日期：              年              月             日
1.资格审查申请函

资格审查申请函

      （招标人名称）     ：

1.按照招标文件的要求，我方   （申请人名称）   提交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方    （招标人名称）     审查我方参加     （项目名称）    监理招标的投标人资格。

2.我方的资格审查申请文件包含招标文件第二章投标人须知前附表规定的全部内容。

3.我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4.你方授权代表可通过    （联系人及联系方式）  得到进一步的资料。

5.我方在此声明，所提交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且符合招标文件第二章“投标人须知”规定。

申请人：                       （盖章）      
法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  
联系电话：                                   
传真：                                       
申请人地址：                                 
邮政编码：                                   
      年     月     日
2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人名称：                         

单位性质：                           

地址：                               

成立时间：
年
月
日

经营期限：

姓名：
性别：
年龄： 
职务：      

系
（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：        （盖章）

     年    月    日

3.授权委托书

授权委托书
本人       （姓名）系 
   （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）的投标文件、提出异议、投诉、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明               

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人：       （签字或盖章） 

身份证号码：                    

委托代理人：          
手机号码：                

身份证号码：                    

     年    月    日
4.中小企业声明函（服务）
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

        企业名称（盖章）：

日 期：
注：

1.填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；②中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；③投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

5.联合体协议书（采用联合体投标的提供，格式自拟）
6.投标人提供的实质性响应招标文件资料

投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表
	序号
	资料名称
	页码   
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按投标人须知前附表 3.5.3“（一）实质性响应招标文件资料”内容填写。

投标人：       （盖章）

      年    月    日
7.总监理工程师承诺书（招标人不允许总监理工程师有在建工程的提供）
拟派项目总监理工程师在投标截止日

无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书


：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加 　    项目监理投标的项目总监理工程师 　　　身份证号码      ，在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过竣工验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。（没有选择投标人须知前附表3.4.1第（四）款第4项的，删除下划线部分）给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人：                    （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

拟派总监理工程师：                （签字）

      年    月    日

8.投标诚信函

投标诚信函
（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读      （工程名称）监理招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理；

2.承诺我单位法定代表人、拟派总监理工程师、授权代表等主要责任人诚信投标；

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

5.承诺按照投标文件派驻监理人员及投入监理仪器设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求；

☑6.承诺本项目拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形（适用于招标公告不允许拟派项目总监理工程师有在建合同工程的）；

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责；

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理；
9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单，且自  2023
年 7 月 1
日起至投标截止时间没有行贿犯罪记录；

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单（严重违法失信企业名单、联合惩戒名单）或限制参加投标；

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目总监理工程师，拟派项目总监理工程师在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标（以下两种情况除外：（1）工程因故停工3个月及以上或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；（2）从本单位离职的）；

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人              （身份证号码：             ，联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码：（必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任；

13.其他：                         ；

14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人 拟派项目总监理工程师（签字）：    对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。 

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                                     年    月    日

9.投标人须知前附表规定的构成投标文件的其他材料






法定代表人身份证复制件











委托代理人身份证复制件








第三部分 专用条件后面补充廉政协议和安全协议，可参考施工标中的两个协议内容，注意不要出现本监理项目无关的内容。


已补充








